自然教育+研学活动-建设统一的牌示及解说系统

（鹦哥嘴管理站自然教育步道解说标识）项目

招标编号：HNFGCG-2025-082

磋

商

文

件

采 购 人：海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局

采购代理机构：海南帆舸工程项目管理有限公司

2025年11月

目   录

第一章  磋商公告.......................................3

第二章  供应商须知前附表 ..............................5

第三章  供应商须知 ....................................8

第四章  合同条款 .....................................16

第五章  磋商响应文件格式..............................19

- 用户需求书....................................37

- 评审办法和程序................................48

第一章  磋商公告

海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局委托海南帆舸工程项目管理有限公司，对自然教育+研学活动-建设统一的牌示及解说系统（鹦哥嘴管理站自然教育步道解说标识）项目组织竞争性磋商，现邀请国内合格的供应商来参加密封投标。

一、项目基本情况

- （一）项目编号：HNFGCG-2025-082

- （二）项目名称：自然教育+研学活动-建设统一的牌示及解说系统（鹦哥嘴管理站自然教育步道解说标识）项目

（三）采购方式：竞争性磋商

- （四）预算金额：¥120万元   最高限价（如有）：¥120万元

- （五）采购需求：自然教育+研学活动-建设统一的牌示及解说系统（鹦哥嘴管理站自然教育步道解说标识）项目，详见采购文件第六章“用户需求”相关部分；

- （六）合同履行期限：合同签订后30日历天内完成。

- （七）服务地点：采购人指定地点。

二、 供应商资格要求

- （一）符合政府采购法第二十二条之规定；

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

- （三）本项目特定资格要求：

- 1、具有独立承担民事责任能力 (提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证复印件，或提供“一照三号”或“一照一码”营业执照副本复印件（须加盖本单位公章)；

- 2、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（证明材料：提供承诺函加盖公章）；

- 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（证明材料：提供承诺函加盖公章）；

- 4、近三年内参加过的政府采购活动中没有重大违法记录声明函（提供声明函加盖公章）；

- 5、参加招标采购活动前三年内，没有环保类行政处罚记录（提供声明函加盖公章）；

- 6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函加盖公章)；

- 7、未被列入 “中国执行信息公开（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”的“失信被执行人”，信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的 “重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（证明材料：供应商可自行提供获取文件开始时间之后的查询结果网页截图或承诺函并加盖公章）；

- 8、本项目不接受联合体响应，不允许转包或分包（提供承诺函加盖公章）；

三、 磋商文件的获取

参选人应于报名时间2025年11月03日至2025年11月10日（上午08:30-12:00，下午14:30-17:30工作日）到海南省海口市美兰区白龙街道滨江路88号枫丹白露B区1栋302室报名，报名时须携带单位的营业执照（副本）复印件、法人授权委托书及被委托人身份证复印件加盖公章。本比选文件售价为300元人民币，售后不退。

四、 磋商响应文件递交截止时间、开标时间及地点

磋商响应文件应于2025年11月17日 上午09:00时 （北京时间）前递交到海口市美兰区蓝天路51号京航大酒店5楼6号开标室。逾期的磋商响应文件将被拒绝。

- 公告发布媒介：海南省政府采购行业协会（https://www.hnzfcgxh.com/）

- 六、 采购项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》和《关于信息安全产品实施政府采购的通知》等有关法律、法规和规章的规定。

1.采购人信息

名 称：海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局

地 址：海南省白沙黎族自治县

联系方式：黄工  0898-27721978

2.采购代理机构信息

招标代理机构名称：海南帆舸工程项目管理有限公司

招标代理机构地点：海南省海口市美兰区白龙街道滨江路88号枫丹白露B区1栋302室

联系方式：李工、0898-65357193

第二章  供应商须知前附表

本表关于采购项目的具体要求是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局 地 址：海南省白沙黎族自治县 联 系 人：黄工 联 系电 话：0898-27721978 |
| 2 | 采购代理机构名称：海南帆舸工程项目管理有限公司 采购代理机构地址：海南省海口市美兰区白龙街道滨江路88号枫丹白露B区1栋302室 联 系 人： 李工 电 话：0898-65357193 |
| 3 | 供应商资格要求：详见磋商公告 |
| 4 | 磋商文件的澄清：提交响应文件截止之日5日前以书面形式通知 |
| 5 | 磋商文件的修改：提交响应文件截止之日5日前以书面形式通知 |
| 6 | 供应商提供的磋商响应文件应由以下内容组成，实际响应中如有必要，供应商可对未涉及的部分予以补充: 附件 1 投标函 附件 2 开标一览表、技术响应偏离表 附件 3 联合体协议书 附件 4 资格证明文件 附件 5招标代理服务费承诺书（格式）； 附件6 项目实施方案； 附件7 近年完成的类似项目业绩表（格式）； 附件8 项目人员配备表 附件9 供应商认为需要提供的用于参与评审其他相关资料 注：供应商编制上述文件时，本磋商文件第五章已提供格式的文件须按格式要求填写。 |
| 7 | 合同履行期限：合同签订后30日历天内完成。 服务地点：采购人指定地点。 |
| 8 | 本项目不允许分包，不接受联合体； |
| 9 | 备选方案：不接受； |
| 10 | 投标有效期：自开标之日起60天； |
| 11 | 磋商文件份数：正本一份，副本二份，可读取的电子文档一份（U盘）。（注：电子文档需为投标文件正本盖章扫描件）。 投标人提供的可读取的投标文件电子文档（U盘），内容包括投标文件的所有内容，文件格式仅限*.doc，*.xls，*.jpg，，*.ppt，*.pdf 。 |
| 12 | 磋商文件递交地点：详见磋商公告 |
| 13 | 供应商在递交磋商响应文件的同时，应将投标函、开标一览表、密封在一个唱标信封内，单独递交。 |
| 14 | 磋商响应文件递交截止时间：2025年11月17日 09:00 时 |
| 16 | 开标时间：同磋商响应文件递交截止时间。 开标地点：同磋商响应文件递交地点。 |
| 17 | 出现以下情况将可导致供应商的投标被拒绝： - 磋商响应文件的密封、签署、盖章不符合磋商文件的要求； - 供应商的资格证明文件不符合磋商文件的要求； - 投标函或投标报价不符合磋商文件的要求； - 磋商响应文件的响应与磋商文件的实质性要求存在重大偏离； - 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求。 |
| 18 | 磋商小组委员会由1名业主代表，专家2名，从海南招采招标采购交易平台专家库随机抽取组成。 |
| 19 | 推荐成交候选人3名 |
| 20 | 项目资金预算为人民币120万元，超出预算价的投标报价将被拒绝。 |
| 21 | - 1.本次招标代理服务费由中标人支付，依据中标金额，参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》(琼价费管(2011)225号)规定下浮 20% 收取代理费，由成交供应商在成交通知书签发前一次性付清。 - 2.供应商应在成交通知书签发后30天内与采购人签订合同，并在签订合同后2个工作日内将合同送到代理机构进行盖章见证和公示。 |

第三章  供应商须知

一、总则

1. 资金来源：政府投资。

  - 采购人：见《供应商须知前附表》

  - 采购代理机构：见《供应商须知前附表》

- 合格的供应商

  - 合格的供应商：见《磋商公告》及《供应商须知前附表》中规定的内容

  - 联合体投标:本次采购不接受联合体

  - 合格的货物和服务：合同规定的货物和服务指其来源符合磋商文件要求的货物和服务。

3. 投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。供应商应承担所有与编写和递交磋商文件有关的费用，采购人和采购机构在任何情况下不负担这些费用。

  - 磋商文件

4. 磋商文件的构成

4.1 磋商文件包括：

第一章  磋商公告

第二章  供应商须知前附表

第三章  供应商须知

第四章  合同条款

第五章  磋商响应文件格式

第六章  用户需求书

第七章  评审办法和程序

4.2 供应商应审阅磋商文件中所有须知、格式、条款和规格。供应商未按采购文件要求提供全部资料或提交的磋商文件未对磋商文件作出实质性响应，那么供应商将承担其风险并有可能根据第23款导致磋商文件被拒绝。

5. 磋商文件的澄清

任何对磋商文件提出澄清的供应商，应在《供应商须知前附表》中规定的提交响应文件截止之日前5日以书面形式通知采购代理机构。采购机构将视情况对提交响应文件截止之日前5日收到的澄清要求采用适当方式或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给每一已购买磋商文件的潜在供应商。

6. 磋商文件的修改

在提交响应文件截止之日前5日的任何时候，无论何故，采购人可主动地或在答复供应商提出澄清的问题时对磋商文件进行修改。

磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在接收后1日内应立即以传真的形式确认已收到该修改。

为使供应商在准备磋商文件时有合理的时间考虑磋商文件的修改，采购人可酌情推迟第19款中规定的提交响应文件截止之日。

三、磋商文件的编制

7. 投标使用的文字

磋商文件所有部分均应以中文编制。

8. 磋商文件的组成

8.1 供应商准备的磋商文件应包括以下部分：

1） 按第五章磋商响应文件格式填写的投标函及开标一览表。开标一览表与投标函总价不符，以开标一览表为准。

2） 按第13款出具的，证明供应商有资格投标以及如果中标有能力履行合同的证明文件。

3） 按第15款出具的磋商保证金（不作要求）。

8.2 供应商应按第五章《磋商响应文件格式》中规定的结构和顺序编制磋商文件。

9. 磋商响应文件格式

供应商应按磋商文件第五章提供的磋商响应文件格式编制磋商文件。

10. 投标报价

10.1 本项目为固定预算价采购，任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价。

10.2 投标总报价及分项报价应包括：采购内容的全部费用。

10.3 除非另有规定，供应商只允许出现唯一报价，不得存在多个报价。

10.4 投标函和开标一览表中所填的价格在合同执行过程中是固定不变的；除非另有规定，非固定的投标价将根据第23款规定被采购人拒绝。

10.5其他要求见《供应商须知前附表》。

11. 投标货币

本次采购的货物以人民币进行报价，以其它货币标价的投标将被拒绝。

12. 供应商的合格性和资格的声明文件

12.1 根据第13.2款规定，供应商须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，做为磋商文件的一部分。

12.2  ：

1）供应商具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；

2）供应商应填写并提交磋商文件第五章上所附的“资格证明文件” 中的所有内容。

13. 货物的合格性及符合磋商文件规定的证明文件

13.1 供应商须提交证明其拟供货物和辅助服务的合格性并符合磋商文件规定的证明文件，作为磋商文件的一部分。证明文件可以是文字资料、彩页和数据。

13.2 磋商文件规定的其他必要文件。

14. 磋商保证金

14.1 根据第9款规定，供应商投标时按《供应商须知前附表》中的规定提交磋商保证金。

14.2 磋商保证金是用于保护本次采购免受供应商的行为而引起的风险，根据第14.6款规定，发生下述行为予以没收磋商保证金。

14.3 磋商保证金使用投标货币表示，只能采取下列形式：电汇或转账。

14.4 任何未按第14.1款和第14.3款规定提交磋商保证金的投标，将被视为非响应性投标而按第23款予以拒绝。

14.5 未中标候选人在中标通知书发出之日起5个工作日内由招标代理机构在系统中退其保证金。中标供应商的投标保证金需在与招标人签订政府采购合同后，由招标代理机构在电子招投标系统中上传合同扫描件之后才能退其保证金。

14.6 若发生下列情况，采购人在书面通知后有权没收磋商保证金：

1） 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2） 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3） 除因不可抗力或磋商文件、磋商公告认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4） 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5） 中标后未按规定缴付采购代理服务费的；

6） 磋商文件对履约保证金有要求，而成交供应商未按规定提交履约保证金。

15. 投标有效期

15.1 磋商响应文件将在开标日期后《供应商须知前附表》中规定的时间内有效。投标有效期比规定短的可以视为非响应标予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改磋商文件，但将要求其响应延长磋商保证金的有效期。

16. 磋商响应文件的式样和签署

16.1 供应商应按《供应商须知前附表》中规定的数量递交磋商响应文件，每一份磋商响应文件必须装订成册。并要明确注明“正本”和“副本”，如正本和副本或电子文档有差异，以正本为准。

16.2 磋商响应文件正本和副本须打印或用不退色墨水书写，磋商响应文件副本可以是正本的复印件。

16.3 除供应商对错处作必要修改外，磋商响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署磋商响应文件的人进行签字，并加盖公章，否则视为无效。

16.4 传真投标、邮寄投标概不接受。

四、磋商响应文件的递交

17. 磋商文件的密封和标记

17.1供应商应将磋商响应文件正本和副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中，并标明“正本”或“副本” ，《投标函》 、《开标一览表》 、电子文档应另多制一份单独密封一份于“唱标信封”内，独立于磋商文件之外一同递交。“正本” 、“副本” 和“唱标信封”的封口处均应加盖投标单位的公章，磋商响应文件正本、副本均需加盖骑缝由经法定代表人或授权代表人签字和加盖投标人公章。

17.2 “正本” 、“副本” 和“唱标信封”投标专用袋（箱）外包装均应：

1） 按《供应商须知前附表》所示注明开标地点。

2） 注明项目名称、采购编号、正本、副本或唱标信封及在磋商公告规定的开标日期及时间前注明“不准启封”的字样。

3） 写明供应商名称、地址、联系人和联系方式。

17.3 如果未按第18.2款规定密封和标记，采购人对磋商响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的磋商响应文件，采购人将予以拒绝，并退回供应商。

18. 递交磋商文件的截止日期

18.1 采购人收到磋商响应文件的时间不得迟于《供应商须知前附表》中规定的截止时间。

18.2 采购人可按照第7款的规定修改磋商文件并酌情延长提交磋商文件的截止时间，因此，业已规定的采购代理机构和供应商的一切权利和义务将按延期后的磋商响应文件递交截止时间履行。

19. 迟交的磋商响应文件

根据第19款规定，采购人将拒绝接收任何迟于《供应商须知前附表》中规定的截止时间递交的磋商文件。

20. 磋商响应文件的修改和撤回

20.1 供应商在提交磋商响应文件后可对其磋商响应文件进行修改或撤回，但采购人须在提交提交磋商响应文件截止之日前收到该修改或撤回的书面通知。

20.2 供应商对磋商响应文件的修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备、密封、标注和递送。

20.3 磋商响应文件递交截止时间后不得修改磋商响应文件。

20.4 供应商不得在磋商响应文件递交截止日起至第15款规定的磋商响应文件有效期期满前撤销磋商响应文件。否则采购人将按第14.6 （1）款规定没收其磋商保证金。

五、开标与评标

21. 开标

21.1 采购人在供应商代表自愿出席的情况下，在《供应商须知前附表》规定的地点和时间开标, 出席代表需登记以示出席。

21.2 按照第20款规定，提交了可接受的“撤回”通知的磋商响应文件将不予开封。

21.3 开标时，采购代理机构将当众宣读开标一览表中供应商名称、投标总价、交货期、是否提交磋商保证金，以及采购人认为合适的其他内容，只有在开标时唱出的投标声明（如进一步折扣等）评标时才能考虑。

21.4采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按第22.3款的规定在开标时宣读的全部内容。

22. 磋商文件的初审

22.1 采购人、磋商小组根据“初步评审表”对磋商文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”所列各项作出实质性响应的磋商响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商响应文件的要求有争议的投标内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。具体工作包括：

1） 磋商小组将审查磋商文件是否完整、有无提供所需的磋商保证金、是否恰当地签署、是否大致编排有序等；

2） 根据第25款规定对磋商文件进行详细评估之前，磋商小组将确定每一磋商响应文件是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应。所谓作出实质性响应的投标指的是符合磋商文件要求的全部条款、条件和规格而无任何重大偏离或保留。重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与磋商文件有实质不一致，限制了合同项下采购人的权利和供应商的义务, 或对该重大偏离的修改对提交实质性响应投标的供应商将不公平。磋商小组决定磋商响应文件的响应性是基于磋商响应文件的内容本身而不靠外部的证据。

22.2 磋商小组将拒绝被定为非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对磋商响应文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人或采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

22.3 磋商小组将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1） 磋商响应文件中开标一览表(报价表)内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2） 磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4） 对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.4 磋商小组将按上述修正错误的方法调整磋商响应文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

22.5 对供应商报价经过上述修正和调整（包括缺漏项调整）后所得出的价格构成其“评标价”。

22.6 磋商小组将允许修正磋商文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何供应商相应的名次排列。

22.7 本项目非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

22.8 根据财库〔2006〕90号：各级国家机关、事业单位和团体组织用财政性资金进行采购的，要优先采购环境标志产品，不得采购危害环境及人体健康的产品。

23. 磋商响应文件的澄清

对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

24. 磋商响应文件的详细评审：详见第七章《评审办法和程序》。

25. 确定成交供应商

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。采购人或者采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

注：根据财政部文件《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

六、授予合同

26. 授予合同的准则

26.1  除第30款规定外，合同将授予采购人确定的成交供应商。成交供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以与排位其后第一位的供应商签订合同，以此类推。

26.2 如采购人发现成交供应商在投标、提供资料时有弄虚作假的行为，经核实，采购人有权拒绝该成交供应商的投标。

26.3 其他规定见《供应商须知前附表》。

27. 资格后审

对供应商的财务、技术、和供货能力及信誉，确定其是否有资格能圆满地履行合同。如果审查通过，则将合同授予该供应商；如果审查没有通过，则拒绝其投标。在此情况下，磋商小组将对排位其后第一位的供应商的能力做类似的审查。

28. 在授予合同时变更采购数量的权利 （适用）

29. 接受和拒绝任何投标或所有投标的权利 （适用）

29.1 供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的，将予以废标；

29.2 因重大变故或为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍保留接受或拒绝任何投标或所有投标的权利。

30. 成交通知

30.1 磋商文件有效期期满前，采购人将以书面形式通知成交供应商其投标被接受。

30.2 采购人向成交供应商发出书面通知的同时，采购人通知落选的供应商其投标未被接受，并按第14款规定退还其磋商保证金。

30.3 成交通知书是合同的一个组成部分。

31. 签署合同

31.1 采购人通知成交供应商中标时，将提供磋商文件中的合同格式，包括双方之间的有关协议给成交供应商。

31.2 成交供应商在收到成交通知书和合同格式后，在成交通知书上规定的时间内，应派授权代表前往采购人指定地点签订合同。

- 履约保证金

详见《供应商须知前附表》

33. 采购代理服务费

采购代理服务费支付方式：由成交供应商支付。

- 合同条款

（仅供参考，具体的合同条款由采购人与中标人在合同中约定）

甲方：     采购人

乙方：     成交人

甲乙双方按照平等互利和诚实守信的原则订立本合同。依据本合同，甲乙双方根据      年    月    日（采购人）的 项目名称（项目编号： ）采购结果及磋商文件的要求，经协商一致，达成以下协议：

一、合同总价

合同总价为人民币大写：           元，即RMB￥               元。甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

二、付款

甲乙双方自行约定。

三、违约责任及侵权处理

1.乙方交付的内容不符合采购文件、磋商响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价     %的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的服务时间交付的，从逾期之日起每日按本合同总价   ‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

四、不可抗力

1. 本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2. 本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4. 如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

五、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、磋商响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、采购文件、乙方的磋商响应文件和评标时的澄清函（如有）；

3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由采购代理机构备案。

十、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方：               采购人           （盖章）

地址：

法定（被授权）代表人：            （签字或盖章）

联系电话：

签订日期：      年    月    日

乙方：                成交人          （盖章）

地址：

法定（被授权）代表人：            （签字或盖章）

联系电话：

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：      年    月    日

采购代理机构声明：本合同标的经我司依法定程序采购，合同主要条款内容与磋商文件的内容一致。

采购代理机构：      （盖章）

地址：

法定（或被授权）代表人：              （签字或盖章）

签订日期：      年    月    日

第五章  磋商响应文件格式

磋商响应文件

项目名称： 自然教育+研学活动-建设统一的牌示及解说系统（鹦哥嘴管理站自然教育步道解说标识）项目

项目编号：  HNFGCG-2025-082

单位（公章）:

年   月  日

目   录

附件 1 投标函

附件 2 开标一览表、技术响应偏离表

附件 3 联合体协议书

附件 4 资格证明文件

附件 5招标代理服务费承诺书（格式）；

附件6 项目实施方案；

附件7 近年完成的类似项目业绩表（格式）；

附件8 项目人员配备表

附件9 供应商认为需要提供的用于参与评审其他相关资料

注：供应商编制上述文件时，本磋商文件已提供格式的文件须按格式要求填写。

附件1  投标函（格式）

投 标 函

致：           （采购代理公司）

贵公司 （项目名称） （包号： ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。

（2）我们接受磋商文件的所有的条款和规定。

（3）以  /   形式出具的磋商保证金，金额为人民币/ 元（￥ / 元）。

（4）附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标报价为        （用文字和数字表示的投标总价）。

（5）我们同意按照磋商文件第二部分“供应商须知”第16.1款的规定，本磋商响应文件的有效期为开标之日起计算的     天，在此期间，本磋商响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本磋商文件在此期间之后将继续保持有效。

（6）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（7）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（8）如果我们中标，为执行合同，我们将按采购有关要求提供必要的履约保证金。

（9）与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________    传真____________________________

电话_________________________    电子函件________________________

供应商授权代表签字

供应商名称（全称）                  （公章）

供应商开户银行（全称）

供应商银行帐号

日 期：

附件2  开标一览表

项目名称：自然教育+研学活动-建设统一的牌示及解说系统（鹦哥嘴管理站自然教育步道解说标识）项目

项目编号：HNFGCG-2025-082

| 投标报价 （大小写一致） | （小写）： |
| --- | --- |
|  | （大写）： |
| 合同履行期限 | 合同签订后30日历天内完成 |
| 服务要求/服务标准 | 按合同约定执行 |
| 备注 |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

日   期 ：

注:1、 投标报价应包括磋商文件所规定的采购范围的全部内容；

2、磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者其投标报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3、投标报价应包括招标文件提供的“用户需求书”所规定的的全部内容；

附件2.1  报价明细表(如有，格式自拟)

项目名称：自然教育+研学活动-建设统一的牌示及解说系统（鹦哥嘴管理站自然教育步道解说标识）项目

项目编号：HNFGCG-2025-082

| 序号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）:

日期：     年  月  日

注: ①上表中内容按磋商文件用户需求书并结合自身情况填写。

附件2.2技术响应偏离表

说明：

A、□我单位已详细阅读磋商文件中各项商务、技术要求，所有内容均无偏离，成交后我公司将严格遵照执行。

B、□我单位已详细阅读磋商文件中各项商务、技术要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，成交后将严格遵照执行。

| 序号 | 采购需求条款 | 供应商响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：其他未列入本表的条款，我司全部接受，完全响应。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）:

日期：     年  月  日

注：1、供应商应根据实际情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，签字盖章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。

2、表格中“供应商响应情况”请供应商根据实际情况如实、完整、准确的填写。

附件 3 联合体协议书

无

附件 4 资格证明文件

# 资格承诺（声明）函（格式）

致：采购人或代理机构

为响应贵公司组织的   （项目名称）   的采购活动，我公司愿意参与投标。

我公司符合磋商文件对供应商的资格要求，并在人员、设备、资金、专业技术等方面具有相应的服务能力，提交的所有文件和全部说明是真实的和准确。具体承诺如下：

一、我单位在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位声明：在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

五、我单位声明：参加招标采购活动前三年内，没有环保类行政处罚记录。

六、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

七、我单位在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）没有被列入失信被执行人，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位非联合体投标，不将项目转包或分包。

九、我单位具备符合法律、行政法规规定及采购文件要求的其他条件。

十、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此承诺。

供应商名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：                  （签字或盖章）

申明日期：      年    月    日

# 4.1提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证复印件，或提供“一照三号”或“一照一码”营业执照副本复印件。

4.2 法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年           月           日

经营期限：

姓    名：              性    别：

年    龄：              职    务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人二代身份证复印件

日期：      年    月    日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

授权书有效期：                 （应与投标有效期一致）

法定代表人签字或盖章：_______________________________

被授权人签字：_______________________________

公司名称（盖章）：

附：被授权人二代身份证复印件

日期：      年    月    日

附件 5  招标代理服务费承诺书（格式）

致：

我们在贵公司组织的	      	项目招标中若获中标（磋商文件编号：	       	），我们保证在收到付款通知书后按磋商文件的规定，以银行转账或现金方式，向贵公司一次性支付应该交纳的招标代理服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

附件6  项目实施方案

附件7近年完成的类似项目业绩表（格式）

项目业绩表

| 年份 | 项目名称 | 项目所在地 | 发包人名称 | 签订时间 | 合同金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表行数可添加

2、此表如有虚假情况，将导致投标无效

供应商名称：                    （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

注：后附证明文件复印件，加盖公章

附件8 项目人员配备表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附证明文件复印件，加盖公章

日期：     年    月    日

附件9 供应商认为需要提供的用于参与评审其他相关资料

落实政府采购政策要求的资格证明文件（自行选择）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    ）万元，资产总额为（    ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    ）万元，资产总额为（    ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日    期：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加         单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日    期：

- 用户需求书

一、项目名称

自然教育+研学活动-建设统一的牌示及解说系统（鹦哥嘴管理站自然教育步道解说标识）项目

二、项目概况

（1）采购预算：120万元

（2）服务内容：本项目通过开展自然教育本底调查、开展针对不同年龄段和群体的需求进行客群画像和分析、开展自然教育和研学活动执行的专项培训，编制解说资源分布时空相关图表，策划解说主题和解说方式并制定针对性的自然教育策略，以有效提升海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局自然教育建设与服务水平。具体实施内容涵盖以下几个方面：

1、自然教育场地和解说资源分析

聚焦于鹦哥嘴管理站自然教育步道自然教育场地和解说资源分析工作，通过对自然教育展示区域、步道及其周边场地的地理、动植物、生态系统、在地社区和文化资源的全面调研，编制解说资源分布时空相关图表，为后续自然教育目标策划、环境解说内容设计及研学活动开发等工作提供坚实的数据基础与理论支撑，确保自然教育项目的科学性、针对性和有效性。

因前期已有相关规划或报告可以作为本项目的基础，如《海南热带雨林国家公园游憩资源要素调查报告》已完成对建设区域自然、人文、生态资源的初步调查，《鹦哥嘴生态教育森林步道建设项目（二期）生物多样性影响评价报告》提供了详细的物种分布与生态敏感区数据，可为项目解说内容设计、标识选址安装提供科学依据，确保项目建设符合生态保护要求与自然教育专业标准。本项目聚焦鹦哥嘴管理站自然教育步道核心区域，在充分衔接海南热带雨林国家公园管理局前期委托编制的基础上，仅开展与解说标识系统建设直接相关的资源梳理与补充调研，避免重复基础性本底调查工作，重点为后续解说主题策划、标识内容设计提供精准支撑。

1.1 项目目标

依托前期自然资源本底调查已掌握的地理、动植物、生态系统基础数据，补充调研步道沿线解说资源关键节点（如特色物种集中分布点、景观价值突出段、文化元素承载点），明确各节点资源特征与教育价值；梳理现有解说设施（标识、展板等）现状，分析其与资源匹配度及存在短板；最终形成《自然教育步道解说资源关键节点清单》，为解说标识选址、内容设计提供直接依据。

1.2 组织架构与人员安排​

组建超10人的专业团队，涵盖地理、动植物、生态、文化、数据分析等领域专家。地理专家负责地形地貌、地质水文勘察绘图；动植物专家开展物种鉴定与监测，建立分布数据库；生态学家研究生态系统结构功能；文化学者挖掘本地民族文化；数据分析人员运用GIS等工具处理数据，绘制资源图表。​

1.3 调研方法

调研基本信息：1.范围：覆盖3条步道（总长4.76公里）及周边10米范围内资源节点；2.样方设置：按“每300米1个样方”标准，共设置20个调查样方（每个样方面积10m×10m），记录样方内物种、景观、现有标识情况；同时通过样线法记录重要树种、保护植物及出现的动物；3.勘查频次：每条步道实地踏勘2次，确保覆盖不同环境条件；4.数据标准：资源节点坐标记录误差≤5米，物种识别参考相关植物名录。

成果衔接法：系统研读前期自然资源本底调查成果，筛选提取与自然教育解说直接相关的信息，包括步道沿线主要物种（植物、鸟类、两栖爬行类）名录及分布范围、核心生态系统（热带山地雨林、溪流生态）结构特征、基础地理信息（海拔梯度、主要地形类型）等，建立基础信息库；

重点踏勘法：针对前期成果中提及的资源关键节点（如桫椤谷、观景平台、溪流交汇处）开展现场踏勘，补充记录节点的可视化特征（如物种形态、景观视角、周边环境）、教育适配场景（如是否适合开展物种识别、生态功能讲解）、标识建设条件（如是否具备安装空间、是否需规避生态敏感区）；

现状评估法：沿3条步道全程巡查现有解说设施，记录标识位置、类型、内容主题、完好程度，评估其与周边资源的关联性（如是否准确解读资源价值）、信息时效性（如是否存在内容过时），形成《现有解说设施现状评估表》。

1.4 调研实施

（1）基础信息提取：从前期自然资源本底调查成果中，提取3条步道沿线以下核心信息。

动植物资源：筛选出步道沿线可见性强、教育价值高的物种（如桫椤、白桫椤等保护植物，及常见鸟类、两栖动物），明确其具体分布点位（精确至步道桩号范围）、形态特征与生态意义；

生态景观资源：确定步道沿线具有解说价值的景观节点（如红层地貌段、雨林分层明显段、溪流观察点），记录其地理位置与景观特色；

安全与环境信息：提取步道沿线地形平缓段、陡坡段、易湿滑段等基础地理信息，为标识安装安全性评估提供依据。

（2）现场补充勘查：对上述提取的资源关键节点开展实地踏勘，补充记录.

节点现场环境：如物种集中分布点的游客观察视角、景观节点的视野范围、标识安装点位的地面条件（是否坚硬、是否需避让植被根系）；

现有解说设施：记录现有标识的数量、位置、材质、内容主题，检查是否存在文字模糊、结构损坏、内容与现场资源不匹配等问题；

信息核对与修正：将现场勘查结果与前期本底调查成果进行核对，对存在偏差的信息（如部分物种实际分布范围与记录不符）进行修正，确保资源数据准确性。

1.5 资料整理与分析

数据整合：将前期提取的基础信息与现场补充勘查数据汇总，按“资源类型（动植物/生态景观）-节点位置（步道桩号）-资源特征-教育价值-标识建设条件”5类维度，编制《鹦哥嘴自然教育步道解说资源关键节点清单》；

可视化呈现：结合步道基础地图，标注各关键节点位置、现有解说设施分布，绘制《鹦哥嘴自然教育步道解说资源关键节点分布图》；

问题分析：基于资源清单与分布图，分析现有解说资源与设施的匹配短板，如“桫椤谷存在集中分布的保护植物，但无对应的物种科普标识”“溪流观察点缺乏生态功能解说”等，形成《鹦哥嘴解说资源与设施匹配分析报告》，明确后续标识建设的重点方向。

2、自然教育目标和主题策划

基于前期资源分析成果与目标群体需求，策划与鹦哥嘴自然教育步道资源高度匹配的解说主题与教育策略，确保解说标识系统精准服务不同群体的自然教育需求。

2.1目标群体与需求分析

结合步道现有接待数据与自然教育行业常见客群特征，划分4类核心目标群体，分析其需求如下：

小学生群体（6-12岁）：偏好“趣味化、直观化”的知识获取方式，需求聚焦“认识常见动植物、感受雨林氛围”，需通过简单互动（如物种图片比对、趣味问答）激发兴趣；

中学生群体（13-15岁）：具备基础自然科学知识，需求侧重“理解生态关联（如物种共生、雨林分层功能）”，需通过逻辑化解说引导思考；

亲子家庭群体：需求兼顾“亲子互动”与“知识传递”，需设计可共同参与的观察任务（如寻找特定叶片形状、聆听鸟类声音）；

成年游客群体（含自然爱好者）：普通游客需求为“休闲中了解基础生态知识”，自然爱好者需求为“深度认知物种特征、生态系统价值”，需区分基础解说与深度拓展内容。

2.2调研方法

问卷调研：针对过往3年到访的研学团队、散客，设计线上问卷（含群体类型、来访目的、希望了解的雨林知识、偏好的解说形式等问题），计划回收有效问卷100份，分析不同群体需求占比；

访谈调研：选取5所合作中小学的自然科学教师、10组亲子家庭、5名自然教育从业者开展访谈，深入了解学校研学课程需求、家庭体验痛点、行业专业建议；

案例参考：研究国内同类热带雨林自然教育步道的主题策划案例，借鉴其资源与主题匹配的成功经验，结合鹦哥嘴特色优化调整。2.3解说主题与方式

（1）核心解说主题

围绕鹦哥嘴步道“雨林生态+特色物种+溪流资源”三大核心资源，设计3个一级主题及细分二级主题（6个），如下：

| 一级主题 | 二级主题 | 覆盖步道区域 | 核心解说内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雨林秘境・生命共生 | 雨林分层的秘密 | 3条步道乔木密集段 | 讲解雨林“乔木层-灌木层-草本层”垂直结构及各层物种适应策略 |
|  | 珍稀植物守护者 | 二期步道桫椤谷 | 介绍桫椤、白桫椤的物种特征、演化历史及保护意义 |
| 溪源守护・生态之脉 | 溪流的“净化功能” | 各步道溪流观察点 | 解读溪流生态系统（水生植物、微生物）对水质的净化作用 |
|  | 水源地的重要性 | 一期步道南渡江支流源头段 | 关联鹦哥岭“南渡江发源地”定位，讲解水源涵养生态价值 |
| 自然观察・趣味探索 | 雨林里的“小居民” | 3条步道林下开阔段 | 介绍常见鸟类、两栖动物的生活习性及观察方法 |
|  | 植物的“生存智慧” | 各步道特色植物分布点 | 以含羞草、猪笼草等为例，讲解植物的防御、捕食适应策略 |

*以上案例供参考，具体以实地情况设计为准

（2）解说方式

针对不同群体需求，匹配4类解说方式：

图文解说：在标识牌采用“高清图片+简洁文字”，满足所有群体快速获取信息需求，如物种图片+30字内核心特征描述；

互动引导：在亲子家庭集中区域，设置“观察任务卡”式标识（如“寻找3种不同形状的叶片”），引导亲子共同探索；

扫码拓展：在深度内容节点（如桫椤谷、水源地），标注二维码，链接物种详细介绍、生态科普视频，满足自然爱好者深度需求；

语音提示：在步道入口、关键分叉口，设置太阳能语音播报器，循环播放安全提示与核心主题引导语（如“欢迎进入雨林秘境，前方50米将看到国家Ⅱ级保护植物桫椤”）。

2.4自然教育策略

课程衔接策略：将解说主题与中小学《科学》《生物》课程标准结合，如“雨林分层”对应初中生物“生态系统的结构”知识点，确保研学活动可作为学校课程的户外延伸；

难度分级策略：同一主题按“基础版-进阶版”设计内容，基础版面向小学生与普通游客（如仅介绍桫椤名称与保护级别），进阶版面向中学生与自然爱好者（如补充桫椤的繁殖方式、地质年代背景）；

文化融入策略：适度融入黎苗族传统生态智慧，如在溪流区域解说“黎族传统取水过滤方法”，体现“传统经验与现代生态保护”的结合，但不单独设置文化主题，避免偏离雨林生态核心。

- 研学活动设计和课程内容开发

围绕鹦哥嘴自然教育步道核心资源与解说主题，开发覆盖不同年龄段的研学活动与课程，注重“户外实践+知识传递”结合，确保课程可操作性与教育实效性。

3.1开发目标

针对小学生、中学生、亲子家庭3类核心群体，开发“1群体1套核心课程+2个特色活动”，配套编写教材与采购教具，形成“可直接落地、可复制推广”的研学体系；课程内容与步道解说标识系统深度衔接，引导参与者通过标识获取知识、完成活动任务，实现“标识-课程-体验”闭环。

3.2不同年龄段研学活动与课程设计

（1）小学阶段（6-12岁）

核心课程：《雨林小侦探》（时长90分钟），课程目标为“认识3种常见雨林植物、学会1种简单观察方法”，内容包括：

a.课前导入（15分钟）：在博物馆青少年活动中心，通过动画短片介绍雨林基础常识；

b.户外探索（60分钟）：沿一期步道行进，引导学生对照步道标识寻找“目标植物”（如含羞草、野牡丹），用放大镜观察叶片特征，记录在“观察手册”上；

c.总结分享（15分钟）：返回活动中心，学生展示观察成果，教师结合标识内容补充讲解。

特色活动：“叶片拼贴画”（利用步道采集的落叶创作，结合标识中的植物知识）、“雨林声音寻宝”（聆听鸟鸣、溪流声，对照标识判断声源对应的生物或环境）；

（2）初中阶段（13-15岁）

核心课程：《雨林生态系统探秘》（时长120分钟），课程目标为“理解雨林分层结构、认识物种间简单共生关系”，内容包括：

a.知识铺垫（20分钟）：在生物大讲堂，结合前期自然资源本底调查中的雨林分层数据，讲解生态系统基础概念；

b.分组探究（80分钟）：沿二期步道分组行动，一组聚焦“雨林分层”（对照标识观察各层物种特征），一组聚焦“溪流生态”（在溪流观察点记录水生生物，结合标识理解净化功能），完成探究报告；

c.成果辩论（20分钟）：各组分享探究结果，围绕“雨林某一层消失对其他层的影响”展开小型辩论。

特色活动：“生态瓶制作”（模拟溪流生态系统，结合标识中的物种知识）、“珍稀植物保护方案设计”（基于桫椤谷标识内容，提出简单保护建议）；

（3）亲子家庭阶段

核心课程：《亲子雨林闯关记》（时长150分钟），课程目标为“增进亲子互动、共同掌握基础雨林知识”，内容包括：

a.闯关准备（20分钟）：发放“闯关任务卡”（含5项任务，如“找到标识中的桫椤并拍照”“和孩子一起回答标识上的1个问题”）；

b.亲子闯关（110分钟）：沿3条步道核心段行进，共同完成任务卡内容，过程中家长引导孩子阅读标识、观察自然；

c.颁奖总结（20分钟）：完成任务的家庭获得“雨林探索小达人”证书，分享互动体验。

特色活动：“亲子自然手账”（共同记录步道观察内容，粘贴落叶标本）、“家庭环保承诺”（结合标识中的生态保护知识，签订家庭环保小承诺）；

3.3 教具采购

结合鹦哥嘴自然教育步道研学课程需求与雨林生态场景，采购核心教具，全面覆盖微观观察、物种辨识、安全保障、知识巩固等研学功能。其中，微观观察类教具含50套手持放大镜/便携显微镜（10-20倍放大镜带LED灯、50-100倍电子显微镜可连手机拍照，适配雨林阴暗环境下植物叶片、昆虫复眼观察）、50套昆虫观察盒（15cm×10cm×8cm透明PC材质，带透气孔与抽拉式观察板）及50套鱼类观察盒（25cm×15cm×12cm加厚PET材质，模拟溪流底质），满足不同群体微观探索需求；物种与生态认知类教具含50台观鸟望远镜（8×42规格、BAK4棱镜、IPX6防水，适配雨林中短距离观鸟）、50套植物标本采集工具包（含吸水纸、木质标本夹等，仅采集落叶与常见草本）、10套常见植物种子标本盒（25cm×18cm×5cm透明亚克力材质，12格分区含鹦哥嘴特色种子）及10套常见昆虫标本盒（28cm×20cm×6cm木质盒身，10个标本槽含本地昆虫干燥标本），强化物种识别与生态关联认知；安全与辅助类教具含50台高光手电筒（三档亮度可调、IPX5防水，适配雨林阴暗环境观察与应急）、10套定制便携急救包（含防蚊喷雾、雨林急救手册及步道应急呼叫信息）及50套儿童款荧光手环/反光背心（按研学小组配色，提升辨识度与团队协作感），保障研学安全与活动组织效率。所有教具均优先选用耐雨林湿热、环保耐用材质，采购数量与规格严格匹配“40人标准研学班”使用需求，确保课程实操性与教具复用性，概算明细清晰可追溯，总支出控制在研学课程开发板块预算范围内。​

- 自然教育人员培训

围绕鹦哥嘴自然教育步道解说标识使用、研学活动执行，开展专项培训，培养具备基础自然教育能力的本地服务团队，培训方案注重开放性与专业性，避免指向性明确的机构或平台关联。

4.1培训目标

通过7天专项培训，使40名参训人员（本地工作人员、社区参与者、志愿者）掌握3类核心能力：

基础能力：熟悉步道解说标识系统内容，能引导游客通过标识获取知识；

实操能力：掌握研学课程基础执行流程（如活动组织、安全管理、教具使用）；

应急能力：具备野外自然教育活动中的常见应急处理（如轻微擦伤急救、游客迷路引导）能力；

培训结束后，参训人员可独立承担步道解说引导、研学活动辅助执行工作。

4.2培训课程设置

课程分为“理论授课+实操演练+考核”三大模块，总时长56课时（每天8课时），具体安排如下：

| 模块 | 课程内容 | 课时 | 授课形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理论授课 | 1. 自然教育基础理念与行业规范2. 鹦哥嘴步道资源特征与解说标识解读（结合 5.1 资源分析成果）3. 不同群体（学生 / 亲子）自然教育沟通技巧4. 研学课程设计与执行基础流程5. 野外自然教育活动安全管理规范6. 常见应急处理（急救、迷路、天气突变）知识 | 24课时 | 集中授课 + 案例分析标识现场讲解 + 视频演示情景模拟课程手册解读规范讲解 + 案例分析理论讲解 + 教具演示 |
| 实操演练 | 1. 解说标识引导实操：分组在步道核心节点，模拟引导游客阅读标识并讲解2. 研学活动辅助实操：分组承担小学 / 亲子课程中的 1 个环节（如课前导入、户外引导）3. 应急处理实操：模拟轻微擦伤急救、游客迷路引导等场景，现场操作演练 | 24课时 | 分组演练 + 导师点评真实场景模拟 + 全程指导情景模拟 + 考核纠错 |
| 考核 | 1. 课程设计汇报（分小组进行自然教育活动设计及汇报）2. 实操考核：现场模拟引导游客解读标识 + 辅助执行 1 个小型活动环节 | 8课时 | 闭卷考试现场操作 + 导师打分 |

4.3培训师资安排

组建多元化师资团队，共5-7人，师资来源注重专业性与开放性，包括：

自然教育实操专家（2-3人）：具备5年以上野外自然教育活动组织经验，擅长自然教育沟通技巧与课程执行；

生态知识专家（1-2人）：熟悉热带雨林生态系统，能精准解读鹦哥嘴步道资源特征与标识内容；

安全应急专家（1人）：持有急救证书，具备野外活动安全管理与应急处理实战经验；

基础教育顾问（1人）：中小学自然科学领域教师，熟悉学生群体认知特点，能指导研学课程适配学校需求。

所有师资通过公开遴选确定，确保专业能力达标，不与特定平台直接关联。

4.4培训组织与实施

培训时间与地点：培训周期7天，其中理论授课与考核安排在鹦哥嘴培训中心（配备多媒体教室、实操模拟场地），实操演练在自然教育步道现场开展；

培训对象选拔：通过“自主报名+单位推荐”方式选拔参训人员，优先选择居住在步道周边社区、对自然教育有热情、具备基础沟通能力的人员，确保培训后能长期参与服务；

培训管理：建立培训考勤制度（每日签到签退）与学习档案（记录课堂表现、实操成绩）；配备2名培训助教，负责日常协调、资料发放、学员反馈收集；

后勤保障：统一安排培训期间的餐饮（依托鹦哥嘴生态体验区餐饮中心），为外地参训人员提供住宿（生态体验区客房），配备必要的学习资料（课程手册、笔记本、笔）与实操教具（急救包、模拟活动道具）。

4.5考核与证书颁发

考核标准：采用“百分制”综合评分，汇报考核占40%（60分合格）、实操考核占60%（60分合格），两项均合格视为培训通过；

证书颁发：对培训通过的参训人员，由自然教育专业主管部门颁发“自然教育师”证书；

后续跟踪：建立参训人员信息库，培训后6个月内，定期组织线上交流（分享服务经验、解答疑问），对表现优秀的人员，优先推荐参与步道日常解说服务与研学活动执行。

三、技术和服务要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自然教育场地和解说资源分析 | 对自然教育展示区域和步道及其周边场地的地理、动植物、生态系统、在地社区和文化资源进行全面调研。 根据调研结果分析，编制解说资源分布时空相关图表。 | 项 | 1 |
| 2 | 自然教育目标分析与主题策划 | 根据问卷调查、数据分析的结果，策划解说主题和解说方式并制定针对性的自然教育策略，编制策划报告方案。 | 项 | 1 |
| 3 | 研学活动设计和课程开发 | - 课程方案设计 （开发小学/初中/亲子3类课程方案各2套（含教材《课程手册》、《观察手册》编写等费用）。 - 2.教材印刷费用一批。3.教学道具采购 （望远镜、昆虫观察盒、鱼类观察盒）等。 | 项 | 1 |
| 4 | 自然教育人员培训 | 培训专家4-6名，受培训人员40名，1场，7天。 | 项 | 1 |

四、其他要求

1、合同履行期限：合同签订后30日历天内完成。

2、交付地点:海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局。

第七章 评审办法和程序

一、评审原则

1. 本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2. 本次评审是以磋商文件，磋商响应文件和磋商承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交供应商。

3. 参加磋商工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。

4. 本次招标采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、评审程序和评审方法

评审流程如下：

1. 评标准备

评标委员会成员阅读竞争性磋商文件，了解本次招标的范围和需求，熟悉评标方法；

2. 磋商响应文件初步评审

进入评审程序后，磋商小组先对供应商的磋商响应文件进行初步评审。磋商小组将根据评审办法的规定和附表1的内容，对磋商响应文件进行初步评审。

若出现以下情况，则磋商响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- 磋商响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

- 供应商未按磋商文件要求的金额提交磋商保证金的；

- 超出经营范围报价的；

- 投标有效期不足的；

- 磋商小组根据磋商文件检查磋商响应文件提供的资格证明材料不齐全、不满足磋商文件的要求，并在磋商小组规定的时间未能补充齐全的；

- 磋商小组根据磋商文件对磋商响应文件的商务和技术部分进行初步审查，检查磋商响应文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按磋商文件的要求作出相应的承诺的；

- 报价过低，明显不合理，采购人认为无法保障质量而供应商不能合理说明的；

- 主要技术规格和参数不满足技术参数的要求以及商务有重大负偏离的；

- 磋商小组认为报价未实质性响应磋商文件的要求的；

- 没有按时作最终报价或最终报价超过采购预算且采购人无法接受的；

- 违反国家和地方政府采购法律法规的；

- 不满足磋商文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

3. 磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及 时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4. 最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。（最终报价表格式见附表2）

5. 综合评审

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6. 推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

三、磋商、评审过程的保密性

- 接受报价后，直至成交供应商与买方签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与磋商评审无关的其他人透露。

- 从磋商响应文件递交截止时间起到确定成交供应商之日止，供应商不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果供应商试图在磋商响应文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与磋商评审的有关人员和采购人施加任何影响，其磋商响应文件将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有磋商响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

- 变更技术方案的权利

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，但不超过原合同采购金额的百分之十，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

- 关于政策性加分

- 根据财政部  工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2022〕46号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。投标人为工信部联企业〔2022〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2022〕46号）。投标人符合〔2022〕46号、（财库〔2022〕19号）规定的小微型企业报价给予10%（工程项目为3%）扣除，用扣除后的价格参加评审。鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

附表1

初步评审表

评委：                                          日期

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 （无效磋商文件认定条件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格 | 是否符合供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 磋商文件的有效性 | 是否符合磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |
| 4 | 合同履行期限 | 是否满足磋商文件要求 |  |  |  |
| 5 | 其他 | 是否有其它无效磋商文件认定条件 |  |  |  |
|  |  | 结论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能通过初步评审。

附表2

## 详细评审标准（100分）

| 序号 | 评分内容 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务、技术需求响应情况 | 供应商提供的商务、技术需求与磋商文件中规定的需求进行点对点比较： （1）完全满足需求要求，得24分； （2）商务、技术需求不满足磋商文件要求的每项扣2分，扣完为止。 | 24 |
| 2 | 对项目的了解、依据和工作目标 | 投标人对调查项目的了解和认识，对本项目开展的依据和工作目标等方面进行综合对比： 1.依据科学、目标明确、针对性强可得21分； 2.依据科学，目标比较明确可得16分； 3.基本可行的可得5分； 4.不能提供该部分方案不得分。 | 21 |
| 3 | 项目开展的总体思路和技术路线 | 供应商对本项目的工作思路和技术路线 1.思路清晰，技术路线科学合理，操作性强得15分； 2.思路比较清晰，技术路线合理，可操作得10分； 3.基本可行的可得5分； 4.不能提供该部分方案不得分。 | 15 |
| 4 | 对本项目重点、难点分析 | 供应商对本项目的项目重点、难点分析 1.分析透彻，重点难点掌握准确得15分； 2.分析比较透彻，重点难点掌握较准确得10分； 3.基本可行的可得5分； 4.没有提供此项内容的不得分 | 15 |
| 5 | 项目质量的保障措施和后期服务承诺 | 1.项目进度及质量的保障措施和服务承诺全面具体、合理、可行、得15分； 2.项目进度及质量的保障措施和服务承诺比较具体、合理可行得 10分； 3.项目进度及质量的保障措施和服务承诺基本可行得5分； 4.不提供不得分 | 15 |
| 6 | 价格 | 满足本磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100。 | 10分 |

（三）排序原则：

按评审得分由高到低顺序排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 中标原则

由评标委员会综合评议后，按评分结果由高分到低分排序，向采购人推荐得分最高的前三名，由采购人组成的采购小组按以上评标报告中推荐中标候选供应商顺序确定入围供应商。

- 本评标办法采购代理机构有责任解释。

定标原则

- 评标原则

- 公平地对待所有投标人；

- 招标文件及其招标文件澄清补充说明是评标依据；

- 评标委员会按照“公正、科学、严谨”的原则，从评标因素内容中综合评价出中标优选方案。各项评价因素量化计分作为综合评价基础。

- 评标内容严格保密。

二、中标的基本条件

（1）磋商响应文件必须对招标文件的实质性要求完全响应；

（2）投标人有良好的执行合同的能力；

（3）该投标人的报价对招标人最有利；

（4）能够提供最佳服务；

（5）综合打分分值排序在前

三、评标程序及工作内容

（一）初步筛选条件

有下列情况之一者，不能入围：

- 磋商响应文件未按照招标文件规定进行签署的；

- 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

- 磋商响应文件及所投货物对招标文件未做出实质性响应或重大偏离；

- 严重违反有关投标程序的规定；

- 在过去类似采购中产品使用效果不佳，有投诉案件发生的；

- 有违纪违法，向采购人行贿事件发生的。

（二）中标评分排序方法

详见评标办法中的评分细则

- 评价方法

- 对每个投标人计算出其对应的每个评价分值；

- 将每个投标人的评价分值填写入评委打分表中。

- 定标准则

- 合同将授予其投标符合招标文件要求，并能圆满地履行合同的，对买方有利的投标供应商；

2.最低价的投标不一定就最终中标。

自然教育+研学活动-建设统一的牌示及解说系统（鹦哥嘴管理站自然教育步道解说标识）项目最终报价表

供应商名称：

供应商承诺（最终报价）： 总价：人民币大写： 元 小写：￥ 元

供应商承诺的其他条件： 法人或授权代表签字： 日 期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。