项目名称：2025年美兰区新增道路绿化管养

项目编号：YJYZC2025-C3-1028

竞争性磋商文件

采 购 人：海口市美兰区园林管理局

代理机构：海南亿佳源招标代理有限公司

# 二〇二五年十一月

# 目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 采购需求	14

第四章  审查标准及评审标准	23

第五章  拟签订的合同文本（仅供参考）	28

第六章  响应文件格式	31

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况：

2025年美兰区新增道路绿化管养的潜在供应商应在海南亿佳源招标代理有限公司（海口市美兰区蓝天街道大英山西二街26号龙兴国际大厦4层B03室）获取采购文件，并于2025年 11月 24 日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YJYZC2025-C3-1028

项目名称：2025年美兰区新增道路绿化管养

采购方式：竞争性磋商

资金来源：财政资金

预算金额：¥812544.98元

最高限价：¥812544.98元，报价超出最高限价的视为无效报价。

采购需求：详见第三章采购需求

合同履行期限：8个月，最终以合同签订为准。

申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.具有独立承担民事责任的能力。

供应商是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，提供有效的自然人身份证明。

如供应商是银行、保险、石油石化、电力、电信行业等有行业特殊情况的，分支机构可参与本项目的招标采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的招标采购活动。

以上证明材料提供复印件（加盖单位公章）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

提供承诺函，格式自拟（加盖单位公章）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

提供承诺函，格式自拟（加盖单位公章）。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

提供承诺函，格式自拟（加盖单位公章）。

5.提供参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供声明函，格式自拟（加盖单位公章）

6.法律、行政法规规定的其他条件。

提供声明函，格式自拟（加盖单位公章）。

7.必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”以及中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的“失信被执行人”的供应商（提供承诺函并加盖公章）。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3本项目不接受联合体。

三、获取采购文件

时间：2025年11月11日至2025年11月18日，每天上午09:00 至12:00，下午15:00至17:30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：海南亿佳源招标代理有限公司（海口市美兰区蓝天街道大英山西二街26号龙兴公馆4层B03室）

方式：现场购买，购买人持授权委托书（如法人到场持法人身份证明）、法人及经办人身份证和营业执照复印件加盖公章。

售价：人民币300.00元/份

四、响应文件提交

截止时间： 2025年11月 24 日09点30分（北京时间）

地点：海南省海口市美兰区蓝天路15号4栋中坚招投标交易中心三楼（海南省招标投标协会）开标室7

五、开启

时间： 2025年 11 月 24日09点30分（北京时间）

地点：海南省海口市美兰区蓝天路15号4栋中坚招投标交易中心三楼（海南省招标投标协会）开标室7

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采购信息指定发布媒体为海南省政府采购行业协会网（https://www.hnzfcgxh.com/）。

2、有关本项目竞争性磋商文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，竞争性磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

3、本项目落实政府采购政策

《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：海口市美兰区园林管理局

地    址：海南省海口市美兰区琼山大道江东永泰花苑办公区510室

电    话：吴工 0898-65325102

2.采购代理机构信息

名    称：海南亿佳源招标代理有限公司

地　　址：海口市美兰区蓝天街道大英山西二街26号龙兴国际大厦4层B03室

联系方式：0898-68571272

3.项目联系方式

项目联系人：林工

电　 　 话：0898-68571272

# 第二章 供应商须知

## 一、总则

1、综合说明

1.1采购人：海口市美兰区园林管理局

1.2采购代理机构：海南亿佳源招标代理有限公司

1.3供应商：已从采购代理机构购买磋商文件并提交响应文件的法人、其他组织或自然人。

1.4成交供应商：经过采购确定的提供合同货物或服务的供应商。

1.5本磋商文件仅适用于采购人组织的本次磋商活动。

1.6本磋商文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。供应商应认真阅读本磋商文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。供应商被视为充分熟悉本采购项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉磋商文件的格式、条件和范围。供应商没有按照磋商文件的要求提交相关资料，或者供应商没有对磋商文件相关内容都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

2、供应商资格要求：详见第一章“二、申请人的资格要求：”内容。

3、供应商限制

3.1供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

3.2利害关系代理人处理，2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作为无效处理。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动；

3.4磋商文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区）。

4、供应商的风险

4.1如响应代表是法定代表人/主要负责人，在递交响应文件时须出示身份证原件，并递交身份证复印件、法定代表人/主要负责人身份证明书原件，否则采购人有权拒绝响应文件。

4.2如响应代表不是法定代表人/主要负责人，在递交响应文件时须出示身份证原件，并递交身份证复印件、法定代表人/主要负责人身份证明书原件、法定代表人/主要负责人授权委托书原件（按磋商文件格式填写），否则采购人有权拒绝响应文件。

4.3供应商没有按照竞争性磋商文件的要求编制、签署、密封、标记、递交及修正响应文件的，自行承担响应无效的风险。

4.4供应商没有对竞争性磋商文件的实质性内容作出响应的，视为不合格供应商。

4.5供应商提交的响应文件内容有下列情形之一的，一经发现，采购代理机构或采购人在任何时候都有权依法追究供应商的责任：

（1）提供虚假的资料。

（2）在实质性方面失实。

5、政府采购政策

5.1小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对符合要求的小型和微型企业供应商的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供《中小企业声明函》原件，未提供的视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

5.2参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.3根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

5.4严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），若采购产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则报价无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

所投产品属于政府优先采购产品类别的，其总报价给予2%的价格折扣参与评审，用扣除后的价格参与评审，如果已在评审总分值加分，将不再调整价格折扣。

5.5信息安全产品，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，响应应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。

6、费用

6.1供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件等磋商过程中所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人及采购代理机构将不予承担。

6.2供应商的报价须充分考虑采购过程中产生的费用，不论成交与否，采购人均不予以补偿。

6.3本项目的代理服务费按《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准》(琼价费管〔2011〕225号)文件规定的收费标准下浮5%计取，即人民币11578.00元（大写：壹万壹仟伍佰柒拾元整），由中标(成交)供应商支付。支付时间：在签发《成交通知书》前一次性付清。

## 二、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件的组成

竞争性磋商文件用以阐明供应商准备响应文件所必须的信息，以及响应、磋商、评审和签订合同等有关规定。请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。竞争性磋商文件由下述部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）审查标准和评审标准

（5）拟签订的合同文本（参考文本）

（6）响应文件格式及附件

2、竞争性磋商文件的澄清和修改

2.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对竞争性磋商文件进行必要的补遗、澄清或修改；补遗、澄清或修改内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构须在首次递交响应文件截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告；

2.2磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告为准。

## 三、响应文件

1、响应文件的语言和计量单位

1.1 供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购人或采购代理机构就有关响应的所有来往函电均应使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件（可以是复印件）并加盖供应商公章。原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其他实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

1.2计量单位：除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的响应均采用国家法定的计量单位。

1.3货币单位：本次采购项目的响应均以人民币报价。

1.4 本磋商文件所表述的时间均为北京时间。

2、响应文件编制

2.1响应文件的组成见第六章“响应文件格式”，供应商应按磋商文件第六章“响应文件格式”要求编制，胶装牢固不可拆卸。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任应当由供应商承担。

2.2供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。如果响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，使磋商小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

2.3响应文件的纸质文件和电子文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。纸质正本文件盖鲜印章，需签名之处必须由当事人按文件格式要求亲笔签署或盖私章。

2.4响应文件如有改动，必须在改动之处加盖单位公章或响应代表签字摁手印；

2.5响应文件数量为纸质正本一本、副本二本，电子版一份（U盘或光盘，电子版需为正本的扫描件PDF格式），纸质文件打印胶装，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

2.6因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商自行承担。

2.7供应商应按照竞争性磋商文件第六章中提供的“响应文件格式”编制响应文件，如自有格式并按其格式编制的响应文件，其内容必须包含“响应文件格式”中所有的实质性内容并受其约束。

3、磋商保证金

磋商保证金：本项目不做保证金要求

缴纳截止时间：同开标时间（北京时间）

磋商保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

缴纳磋商保证金银行账户：

账户：海南亿佳源招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司海口国贸支行

银行帐号：46001003636053010792

注：

（1）缴纳保证金时应注明（项目名称）磋商保证金（项目名称可简写）；

（2）未按规定递交磋商保证金的响应文件按废标处理；

（3）磋商保证金以银行保函形式提交，保函格式可不采用磋商文件中提供的格式（如有），但相关内容不得背离磋商文件约定的实质性内容，出具保函的银行和保险公司须为中国境内注册的合法有效机构。

（4）磋商保证金如采用银行保函形式的，请在开标现场将保函递交给工作人员。

4、响应报价

4.1供应商的报价应包括本项目全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、等其他有关的所有费用，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

4.2供应商应按第六章分项报价明细表的内容填写内容、总价及其他事项。

4.3除报价优惠外，任何超出磋商文件要求而额外赠送的货物、免费培训等其他形式的优惠，在评审时将不具有竞争优势。

4.4供应商不能恶意报低价，如果报价总金额低于预算金额的50%，需要提供有效的成本证明材料等相关票据证明资料，说明其报价未低于成本价，未提供有效的证明材料，响应文件无效。

4.5供应商的报价总金额磋商小组认为明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；采购人有权要求成交供应商提供合同金额的5%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如成交供应商在实施过程中不按服务期限完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

4.6响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

5、响应文件的有效期

5.1本项目响应文件的有效期为60日历天。有效期不足将导致其响应无效。响应截止时间后，供应商在响应有效期内不得撤销响应文件。

5.2特殊情况下采购代理机构可于响应有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复，供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。同意响应有效期延长的，供应商自行承担由此产生的费用；同意响应有效期延长的供应商不足三家的，予以废标。不同意延长响应有效期的，响应有效期满自动失效。

6、响应文件的密封和递交

6.l 供应商可将纸质响应文件正本、所有纸质响应文件副本和电子版响应文件全部密封在一个密封专用袋（箱）中，也可以密封在多个密封专用袋（箱）中，密封专用袋（箱）的封口处应粘贴牢固，并在封口加盖密封骑缝章（供应商公章）。

6.1.1纸质响应文件副本和电子版响应文件与正本不一致的，以纸质版正本为准。

6.2 供应商仅需将响应文件密封即可，密封专用袋（箱）封面内容格式不做强制要求，内容格式亦可参考如下内容：

（l）项目编号及项目名称；

（2）分包号（如有的话）；

（3）供应商名称、地址、联系人、电话。

7、响应文件补充、修改和撤回

7.l 供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

7.2 响应文件的修改文件应按磋商文件的规定密封和提交，还须注明“修改响应文件”字样。修改文件须在响应截止时间前送达规定的递交地点。上述补充或修改若涉及响应报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

7.3 供应商不得在响应截止时间以后修改或/和撤回响应文件。

## 8、编制依据

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令87号)、《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》

## 四、磋商会议

1、采购代理机构按照相关规定，在磋商文件确定的时间、地点主持磋商会议，并邀请供应商代表参加。如果不参加磋商会议的，则视同该供应商承认磋商记录，且不得事后对磋商会议记录提出任何质疑，否则，其响应将作无效响应。

2、供应商应委派授权代表参加磋商活动，参加磋商的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

3、磋商会议时由采购代理机构、公证员（如有）或供应商代表查验响应文件密封情况。若响应文件未按要求密封，采购代理机构有权拒绝接受该供应商的响应文件。

## 五、定标、合同与验收

1、确定成交候选供应商原则

磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行评审,根据评审方法推荐出一至三人为成交候选供应商，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商并向其授予合同。

2、成交通知

2.1由采购代理机构在指定媒体上公布成交结果，向成交供应商发送《成交通知书》，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否已经收到该通知；

2.2成交通知书是采购合同的有效组成部分；

2.3成交供应商的响应文件如属于本应作为无效响应处理或者有关法律法规规章制度规定成交无效情形的，采购人依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

3、合同签订

3.1成交人在收到《成交通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

3.2采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交人响应文件作实质性修改。

3.3供应商成交及签订合同后，不得擅自转包。

4、验收

由采购人组织，供应商配合，根据对本项目采购需求响应情况及国家行业标准进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，具体可见采购需求内容中要求。

## 六、质疑

1、质疑提出

1.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构在任何情况下有权拒绝接受供应商在法定质疑期多次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.3供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人/主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

2、质疑函

2.1 质疑函须使用财政部制定的政府采购供应商质疑函范本进行编写。

2.2质疑函包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

2.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人/主要负责人，或者其响应代表签字或者盖章，并加盖单位公章，不得加盖合同专用章、投标专用章等各种形式的专用章。

3、质疑受理

3.1质疑书原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达代理机构。以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日计算，受理日期则以代理机构收到质疑函原件之日计算。

以邮寄、快递方式递交质疑函的，质疑人可以在质疑有效期内以清晰扫描及时将质疑事项告知代理机构，并提供邮寄件、快递件的有效查询方式。

3.2 质疑函接收信息

联系部门：海南亿佳源招标代理有限公司—项目部

联系电话及联系人：林工0898-68571272

通讯地址：海口市美兰区蓝天街道大英山西二街26号龙兴国际大厦4层B03室

3.3有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或采购代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（5）其它不符合受理条件的情形。

## 七、其他

1、信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）。

2、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4、若供应商为其他组织或个体工商户等非法人供应商，其他组织的负责人、个体工商户的经营者等同于磋商文件中规定的法定代表人，其他组织的负责人、个体工商户经营者的签名同于磋商文件中规定的法定代表人签名。供应商也可以对响应文件中格式进行相应的修改。

5、本项目所属行业：其他未列明行业。

# 第三章 采购需求

## 第一部分 服务要求

一、技术、服务要求

（一）绿化管养人员要求

一线在岗绿化工人至少12人以上（含），其中至少包含业务主管1人、1名初级以上园林或园艺专业技术人员，保证人员分工到位（从事高空作业的必须有高空作业证书）。

成交人实际到场作业人员必须与响应文件、合同中列明的拟配备人员名单完全一致，包括姓名、身份证号、职业资格等关键信息，如合同履行过程中成交人需更换人员的，应向采购人报备并取得采购人书面意见。

（二）机械配备要求

配备洒水车至少1辆，高空作业车至少1辆，油锯和高空锯至少6把（含），可用于运输园林垃圾的车辆至少2辆（含），如果车辆为公司自有的，需提供车辆行驶证，如果车辆为租赁的，需提供至少1年或1年以上租期的租赁合同，保证合同期内能顺利开展管养工作。

成交人现场作业使用的机械设备包括洒水车、高空作业车、油锯和高空锯、垃圾运输车辆等，必须与响应文件、合同中列明的机械设备清单完全一致，包括数量、设备型号、车辆信息等，如合同履行过程中成交人需更换机械设备的，应向采购人报备并取得采购人书面意见。

(三)管养工作要求

1.绿化保洁：及时清理绿化作业过程中产生垃圾 (如树枝、树叶、草屑等) ，及时清理枯枝、断枝，保持绿化设施的清洁，及时清理乱涂写、乱张贴、乱悬挂。

2.灌溉、施肥：浇水应根据不同树木的特性、季节、土壤干湿程度确定，做到适时适量不遗漏，每次浇水要浇足浇透。为确保植物的正常生长发育,对树势较弱或生长迟缓的植物进行及时施肥。肥料以有机肥为主，化肥为辅，所施用的肥料不能产生厌恶性味道，一年施肥至少一次。

3.整形修剪：根据植物的生长发育要求、景观要求及安全要求等，对植物进行定期和不定期的修剪。灌木修剪整齐，有层次，无杂草。确保园林树木树冠基本正常，保证整条道路修剪手法一致，行道树分枝点保持在2.8m以上，无明显枯枝死杈，无影响架空线树枝，无影响车辆和行人通行的下垂枝。每3个月清理棕榈类植物的枯枝垂叶和摘除干椰果1次，并进行日常巡查，及时清理突然产生的下垂枝及危险的椰子果，防止掉落伤及行人和其他物体事件。每年压顶修剪不少于150株，具体修剪路段由采购人根据实际需求指定。

4.清除杂草及草坪复壮：及时清除行道树下、绿化带及人行道上的杂草，，做到草坪覆盖率90％以上，覆盖率85％以上，除缀花草坪外草坪内杂草率不得超过 8％。

5.补植修复：行道树缺株率不超过5％，对于缺株苗木要适时进行补栽，并保证补栽的苗木规格、种类统一。及时修补黄土裸露，补充缺损苗木。日常管养时发现正常老化植物或被人为破坏、盗窃、交通事故等造成绿化植物损坏的，要及时通报采购人并根据采购人的意见及时修复、补种。

6.扶正支撑：日常巡查发现树木倾斜时，应及时进行扶正 (如因树木本身或立地条件限制不适宜扶正，且不存在安全隐患的，经采购人同意，可不进行扶正处理)。树木支撑材料在同一路段内应当统一，支撑方式规范，支撑牢固。

7.植物病虫害防治：配备专业人员，确保按相关操作规程执行，加强日常巡查，早发现、早处理，采取综合防治。及时做好植物病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，增强植物抗病虫害能力。每次进行药物防治前，应将病虫害情况及防治方案报给采购人批准。对已发生的病虫害要及时治理、防止蔓延和影响植物正常生长，最严重的危害率控制在10%以下。严禁使用国家明令禁止使用的农药，提倡使用生物农药。

8.树干涂白：为防虫防冻，美化街景，行道树粉刷石灰水全年1次，粉刷时间由采购人确定，涂白高度要一致，涂1.2米高，涂抹均匀，确保石灰水与树干充分沾合。

9.绿地设施维护：确保绿地内园林设施基本完整（包括但不限于栏杆、园路、桌椅、牌示、廊架、亭子等）。

10.绿化保护工作：进行绿地巡查，对破坏公园绿地及影响绿化景观的现象及时劝导和制止。如成交人私自破坏、非法占用绿地或许可其它人破坏、非法占用绿地，采购人将按规定进行扣款和处理。

（四）服务要求

1.成交人须汇集、整理管养过程的技术资料，做好自检工作，听从采购人人员指挥，接受采购人的监督指导，配合采购人进行检查验收。并指定1名管理人员负责日常工作中的安排，以及与采购人的沟通等工作，按采购人要求及时、准确汇报管养工作情况，每月上报管养工作台账。

2.对于采购人不定期或突发的关于绿化工作中的要求及工作任务，应积极配合执行，并在采购人规定的时限内完成。

3.为进一步美化城市风貌，成交人需对采购人指定重点路段乔灌木进行造型修剪。

4.成交人安排专人作为“12345”及数字城管等投诉办件接件办件员，将人员姓名报采购人备案，按照《海口市美兰区12345热线工作运行管理办法》等有关规定开展工作，对于“12345”及数字城管投诉办件，应立即进行处理，并在办件规定时限内完成，每周上报本周内的办件台账。

5.成交人根据本合同所承担的管理管养内容、按实际上岗人数办理员工劳动保险等手续。因劳动、劳务关系产生的一切纠纷，与采购人无关，由成交人承担一切经济责任和法律责任。

6.成交人应为上岗工人购买统一的工作服，上岗作业需统一着装。

7.在特殊情况下(台风抢险救灾等工作)，成交人除应做好管辖地点的保护工作外，还应服从采购人的统一指挥和调动，根据采购人要求增加人员和设备等力量参加全区的抢险救灾工作。除合同约定配备的管养人员和车辆设备外，一级应急响应增加应急人员35人，夹机3辆，挖机2辆，油锯高空锯10把，垃圾车10辆；二级应急响应增加应急人员25人，夹机2辆，挖机1辆，油锯高空锯5把，垃圾车5辆；三级应急响应增加应急人员15人，夹机1辆，挖机1辆，油锯高空锯3把，垃圾车3辆。如有其他需求，则根据应急工作需要及甲方要求另行增补。应急工作内容及应急经费根据台风情况另行协定。

8.如区政府有重大活动或任务情况下，成交人应服从采购人的统一指挥和调动。

9.如有管理管养工作在繁华地段进行，成交人自行解决车辆通行问题。

10.严格遵守和执行有关安全施工和文明施工规定，成交人须为作业人员购买意外险，如发生安全事故, 由成交人负责承担相关责任，并承担一切费用。

11.如因管养管理不到位，造成行道树伤害人民群众生命财产安全的，一概由成交人承担法律和经济赔偿责任。

★12.成交人不得将绿化管理管养工作转包、分包(提供承诺函原件、格式自拟)。

★13.供应商承诺若成交后必须为管养维护范围内的道路绿化及公共绿地管养树木购买公众责任险，且将该保险凭证向采购人报备 (投保范围包括但不限于因自然灾害导致的椰子果、树枝、 枯枝、树叶掉落或绿化工人在打草、打药、修剪树木等绿化管养作业时导致意外事故造成第三者人身伤亡或财产损失) 。(提供承诺函原件、格式自拟)

(五)对成交人的约束条款

1.成交人对于“12345”及数字城管投诉办件处理不及时的，一次扣除当月管养经费1000元。

2.采购人每月根据《绿化管养考评评分标准》，同时结合日常巡查情况，进行管养考核打分，考评得分90分（含）以上的不扣减管养经费，89-85分（含）的扣减当月养护经费的3%，85分以下的在扣减3%的基础上每减少1分扣减当月养护经费的1%。服务期内有2次考核低于60分的中止合同。

3.成交人每年按采购人指定时间对对所有乔木进行一次树木刷白，刷白高度为1.2米，刷白应均匀细致，树皮裂隙应全部粉刷，高度应整齐划一。采购人12月底进行集中检查，未完成该项工作的扣减管养费10000元，并要求成交人在采购人规定的时间内完成整改工作，否则继续扣减管养费直至整改完成为止。

4.在特殊情况下 (如防风应急抢险等工作)，成交人应急工作人员不及时到位的，每少一人或一辆（台）扣除当月管养经费3000元。

5.成交人违反国家法律法规或地方性规定，采购人有权单方终止合同，由成交人承担一切经济损失和法律责任。

6.成交人中标后因机械、工具、技术、劳力等达不到招标要求，采购人有权单方终止本合同，经济损失和法律责任由成交人承担。

7.成交人擅自将绿化管理管养任务转包给第三者的，采购人有权单方终止合同，经济损失和法律责任由成交人承担。

8.成交人出现拖欠工人工资被立案查处的，采购人有权单方终止合同，由成交人承担一切经济损失和法律责任。

9.安全生产零死亡，实行安全生产一票否决制。

(六)海口市美兰区园林局绿化养护考评评分表

|  | 绿化养护考评评分标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考评范围： |  |  |  |  | 时间： |  |  |
| 序号 | 项目 | 序号 | 扣分内容 | 分值 | 扣分标准 | 扣分 | 备注 |
| 1 | 管理机制（4分） | 1 | 未制定年度养护方案、季度养护计划、月养护工作台账的。（1分） 日常巡查或检查工作中，发现一线养护工人不在岗或迟到早退。养护工人上班时间未按要求穿着园林工作服。正常工作日一线养护工人请休假不得超过3人，节假日实行值班制度。（3分） | 4 | 一次1分 |  |  |
|  |  | 得分小计 |  |  |  |  |  |
| 2 | 乔木管理（20分） | 1 | 枯枝、断枝、干椰果未及时清理。 2.8米以下的萌蘖枝未及时剪除，行道树下垂枝尖端低于2.8米，或乔灌木遮挡交通标识、安全视线、路灯灯光未及时修剪。 修剪后直径大于10厘米的伤口不进行保护处理或处理不符合要求。 | 8 | 一条路或一处绿地扣0.5分 |  |  |
|  |  | 2 | 歪斜或倒伏树木未及时扶正加固，死株、断株和树桩未及时清理 | 3 | 一条路或一处绿地扣0.5分 |  |  |
|  |  | 3 | 护树设施损坏或失效的未及时清理更换。种植有草皮地被、灌木的树穴未及时修剪，未及时挖除杂草 | 3 | 一条路或一处绿地扣0.5分 |  |  |
|  |  | 4 | 未及时防治病虫害，出现明显危害症状的；违反农药管理规定，使用高毒害残留农药的，或施药方式不当造成药害的。乔木因缺水，出现明显枯黄或萎蔫或死亡；乔木未每年施肥1次的。 | 2 | 一条路或一处绿地扣0.5分 |  |  |
|  |  | 5 | 乔木缺株率超过5%，未按要求补回或补植的品种与原品种不一致的，一级分枝点低于2.8米的。 | 4 | 一条路或一处绿地扣0.5分 |  |  |
|  |  | 得分小计 |  |  |  |  |  |
| 3 | 灌木管理（17分） | 1 | 灌木生长杂乱，未及时修剪，枯枝、败叶、残花未及时清理；不同品种灌木之间不及时修剪造成界限不清晰，层次不明显 | 5 | 一处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 2 | 未及时清除灌木丛杂草，避免出现明显杂草；草皮地被长入灌木内的，未及时切边 | 5 | 一处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 3 | 未及时防治病虫害，出现明显危害症状的；违反农药管理规定，使用高毒害残留农药的，或施药方式不当造成药害的。灌木因缺水，出现明显枯黄或萎蔫或死亡；灌木未每年施肥1次的。 | 2 | 一处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 4 | 灌木缺株率≥10%，缺植的苗木未按要求补回或补植的品种与原品种不一致的。 | 5 | 一处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 得分小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 草坪和地被植物管理（18分） | 1 | 草坪杂草明显，杂草率未控制在8%以下。草坪和地被未修边，漫出路缘 | 6 | 一处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 2 | 绿地发现蚁窝或鼠洞，绿地低洼积水 | 3 | 一处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 3 | 未及时防治病虫害，出现明显危害症状的；违反农药管理规定，使用高毒害残留农药的，或施药方式不当造成药害的。 地被因缺水，出现明显枯黄或萎蔫或死亡；地被等园林植物每年施肥1次 | 3 | 一处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 4 | 绿地有明显裸露，草坪覆盖率≤90%，地被覆盖率≤85%的。缺植的苗木未按要求补回或补植的品种与原品种不一致的。 | 6 | 一处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 得分小计 |  |  |  |  |  |
| 5 | 园林垃圾（5分） | 1 | 焚烧垃圾 | 1 | 一次扣0.5分 |  |  |
|  |  | 2 | 管养作业后散落的园林垃圾未及时清扫或清运，园林垃圾没有做到日产日清或乱堆放 | 2 | 一次扣0.5分 |  |  |
|  |  | 3 | 车辆进行养护作业不规范，如沿途漏洒园林垃圾、把泥沙冲出路面、浇水洒到行人等。 | 2 | 一次扣0.5分 |  |  |
|  |  | 得分小计 |  |  |  |  |  |
| 6 | 园林设施及绿地保护（6分） | 1 | 广场、园路、园林设施存在污水、污渍、沙土堆积 | 2 | 一处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 2 | 园林设施未及时维修，有破损缺失，园林设施的安全隐患未及时消除或采取有效防患措施的 | 2 | 一处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 3 | 绿地内堆放杂物，有车辆驶入和停放，设摊买卖，在非运动草地上进行有损花草树木的体育活动，在树上张挂标语，晾晒衣物，未及时制止并上报的。 对违法占绿、破坏绿地或树木被盗、被砍、人为破坏或对经批准占用绿地的单位的不文明施工行为未及时制止并上报的。 | 2 | 一处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 得分小计 |  |  |  |  |  |
| 7 | 安全生产及防风应急工作（20分） | 1 | 养护操作时违反安全规范，未按规范操作机械设备，无安全防护措施、安全措施不规范等。 | 10 | 一次扣2分 |  |  |
|  |  | 2 | 发生台风、暴雨等自然灾害，不配合或不服从抢险工作安排的。有紧急情况不积极组织抢险，造成交通阻塞或损失加大的。 | 10 | 一次扣5分 |  |  |
|  |  | 得分小计 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他（10分） | 1 | 由于管理不到位，被媒体曝光或被上级领导检查批评的。不及时完成我局临时布置的环境整治工作任务的。 | 10 | 一次扣5分 |  |  |
|  |  | 得分小计 |  |  |  |  |  |
| 按百分制试行扣分考核，考评得分90分（含）以上的不扣减管养经费，89-85分（含）的扣减当月养护经费的3%，85分以下的在扣减3%的基础上每减少1分扣减当月养护经费的1%。服务期内有2次考核低于60分的中止合同。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考评人员签名： |  |  |  | 得分合计： |  |  |  |

## 二、商务要求

(一) 服务期限

8个月，最终以合同签订为准。

(二) 服务地点

海口市美兰区

(三) 付款条件

采购人每月对成交人上月绿化管养工作情况进行检查考评，经检查合格后，成交人提供报账资料及发票后，采购人按规定向财政部门提交付款申请，通过银行转账支付绿化管养费。扣除考核评分扣减金额后，按月拨付余下管养经费。

(四) 报价要求

本项目报价总价应包括区管道路绿化及公共绿地养护过程中发生的人工费、材料费、机械费、燃油费、管理费、措施费、利润、道路绿化及公共绿地设施（包括但不限于：铺装硬化、凉亭廊架、健身器材、坐凳座椅护栏、浇灌系统、其他情况）维修更换、管养树木公众责任险、人员保险和意外险、税金以及与本项目有关的其它所有费用全包价。供应商在报价时充分考虑在项目实施过程中的各种风险，确定成交后，在风险范围内成交价格不作任何调整。报价总价风险：

1) 供应商依据磋商文件提供的养护内容及施工现场情况自行考虑风险因素计算报价总价，一旦成交，报价总价将不会因人工、材料及机械市场价格的变化因素而得到调整。

2) 响应价格应包括区管道路绿化及公共绿地养护过程中发生的人工费、材料费、机械费、燃油费、管理费、措施费、利润、道路绿化及公共绿地设施（包括但不限于：铺装硬化、凉亭廊架、健身器材、坐凳座椅护栏、浇灌系统、其他情况）维修更换、管养树木公众责任险、人员保险和意外险、税金以及与本项目有关的其它所有费用全包价，供应商漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在工程量清单项目的其它单价及合价中而不予支付。

(五) 承包方式及内容

1.本项目采用全包干的方式，即绿化管理管养任务包干、责任包干、经费包干的方式实行全承包：采购人将绿化管理管养任务及相应的经费按进度交给成交人，成交人按采购人的管理管养要求和标准组织管理管养工作，并接受采购人的指导、监督和检查考评。

2.在合同期内，因国家建设需要征用、临时占用绿地或采购人管理需要调整成交人管养绿化地段和管养级别等原因，管养的数量将可能会有所增减。管养费用根据实际接管数量进行相应增减，成交人须无条件服从，该地段管养人员由成交人自行安排，由此造成的经济损失，采购人不负赔偿责任。

（六）考评方法及标准：由采购人组织，中标供应商配合进行，按中标供应商的响应文件、签订的采购合同及国家、行业相关技术规范进行考评打分。

注：

采购需求中标“★”项其内容为实质性响应内容，供应商应逐条响应，不响应或负偏离应视为无效响应。

第二部分  采购需求清单

后附工程量清单，请各供应商按工程量清单报价。

第四章  审查标准及评审标准

## 一、组建磋商小组

采购代理机构根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本磋商项目的特点组建磋商小组。磋商小组由3人组成，其中采购人代表0人，评审专家3人。

## 二、评审方法

1、评审方法采用综合评分法。

2、综合评分法评审步骤：先进行资格符合性的初步审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步审查的供应商才能进入详细的评审。审查内容凡涉及到提供合同、资质证书或认证等证明材料的，须提供清晰可见的复印件加盖供应商单位公章。

3、综合评分及其统计：按照磋商程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别就各个供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。综合得分和最后报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的供应商为第一成交候选供应商，综合得分次高的供应商为第二成交候选供应商，依此类推。

## 三、初步审查

1、磋商小组根据“初步审查表”对响应文件进行评审，只有对表中所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过审查。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的响应内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入磋商和最终报价，否则将视为无效响应。

2、响应文件的澄清：

2.1在评审期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按磋商小组通知的时间和地点接受询标。

2.2磋商小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

2.3供应商不按磋商小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

2.4 并非每个供应商都将被询标。

3、无效响应的认定：

响应文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效响应。

- 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章、装订的；

- 不具备磋商文件中规定的资格要求的；

- 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 响应的总报价金额恶意报低价，且无法提供有效的合理报价证明材料；

- 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

4、已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

## 四、详细评审

1、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务内容以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人的代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、磋商小组依次与通过步审查的供应商代表进行磋商，经磋商确定最终采购需求后，采购代理公司现场提供最终报价函给供应商代表现场填写最终报价提交，由磋商小组对提交最终报价的供应商的响应文件和最终评审报价进行综合评分。

3、磋商小组只对实质上响应磋商文件的响应进行评价和比较；评审应严格按照磋商文件的要求和条件进行。

4、根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。

## 五、确定成交供应商

1、磋商小组应当根据评审情况，按照评审标准推荐成交候选人。

2、评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

表1：初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评审标准 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商的资格 | 符合供应商资格要求 |  |
|  | 响应文件的有效性、完整性 | 符合磋商文件的格式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |
|  | 响应报价 | 对本项目的内容进行响应，未超过预算金额（最高限价），报价合理 |  |
|  | 磋商有效期 | 满足磋商文件要求 |  |
|  | 响应文件数量 | 满足磋商文件要求 |  |
|  | 保证金 | 满足磋商文件要求 |  |
|  | 合同履行期限（服务期限及服务时长） | 满足磋商文件要求 |  |
|  | 其他 | 无其他无效响应认定情况 |  |
| 结 论 |  |  |  |

注: 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

表2：技术、商务评分表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解 | 根据投标人提供的对项目背景和意义、项目情况的了解及分析，进行综合评价： 1.项目背景和意义、项目情况掌握得全面、分析透彻准确得5.1-7分； 2.项目背景和意义、项目情况基本上能掌握、分析基本上合理得3.1-5.0分； 3.项目背景和意义、项目情况掌握得不全面、分析有一定的缺陷得0.1-3.0分； 4.不提供不得分。 | 7 |
| 2 | 工作基础 | 根据投标人提供的对项目全过程管理工作基础能力及对针对工作重难点的解决措施等，进行综合评价： 1.投标人具有项目全过程管理工作基础，对工作重难点的解决措施全面且可实施性强，得5.1-7.0分； 2.投标人具有项目全过程管理工作基础，对工作重难点的解决措施基本可实施，得3.6-5.0分； 3.投标人具有项目全过程管理工作基础，对工作重难点的解决措施不够详细合理，得2.1-3.5分； 4.投标人无项目全过程管理工作基础，对工作重难点的解决措施不详细、不够合理，得0.1-2.0分； 5.不提供不得分。 | 7 |
| 3 | 工作方案 | 根据投标人提供的工作内容、工作程序等，进行综合评价： 1.工作内容全面涵盖项目实施和招标文件要求，并制定合理、可行的工作程序，工作方案全面且可实施性强，得5.1-7.0分； 2.工作内容基本能涵盖项目实施和招标文件要求，能满足本项目基本需求，工作方案较全面且可实施性较强，得3.6-5.0分； 3.工作内容基本能涵盖项目实施和招标文件要求，无法满足本项目基本需求，工作方案较全面且可实施性一般的，得2.1-3.5分 4.工作内容缺失、工作程序基本可行的，得0.1-2.0分； 5.不提供不得分。 | 7 |
| 4 | 拟投入工作团队 | 根据投标人提供的工作团队人员明细、人员资历、相关经验及技术实力等进行综合评价： 1.团队成员组建完整、分工明确，资历、经验及技术实力丰富，得5.1-7.0分； 2.团队成员组建较为完整、分工较为明确，资历、经验及技术实力一般，得3.1-5.0分； 3.团队人员组建不完整、分工不明确，无资历、经验及技术实力，得0.1-3.0分； 4.不提供不得分。 | 7 |
| 5 | 进度方案 | 根据投标人提供的进度计划及进度保障等进行综合评价： 1.进度计划完全满足采购人的时间进度要求，进度计划合理、可操作性强，得5.1-7.0分； 2.进度计划基本满足采购人的时间进度要求，进度计划基本合理、可操作性一般，得3.6-5.0分； 3.进度计划不满足采购人的时间进度要求，进度计划不够合理、可操作性差，得2.1-3.5分； 4.进度计划不满足采购人的时间进度要求，进度计划不合理、无可操作性，得0.1-2.0分； 5.不提供不得分。 | 7 |
| 6 | 服务质量保障 | 根据投标人提供的服务质量保障措施及服务承诺等，进行综合评价： - 保障措施及承诺清晰具体，方案内容完整明确，得5.1-7.0分； 2.保障措施及承诺清晰，方案内容相对完整，但是基本明确，得3.6-5.0分 3.保障措施及承诺基本完善，方案内容不够明确，得2.1-3.5分； 4.保障措施及承诺不够完善，方案内容不明确，得0.1-2.0分； 不提供不得分。 | 7 |
| 7 | 服务应急方案 | 根据投标人提供的针对突发事件分析及应对措施等进行综合评价： 1.方案内容各项措施详尽完善、布局规划科学合理、针对性强，得5.1-7.0分； 2.方案内容各项措施完善、布局规划较合理、针对性较强，得3.6-5.0分； 3.方案内容基本合理性但针对性和重点不明确，相关服务措施不够具体或涵盖不全面，得2.1-3.5分； 4.方案内容无合理性且针对性和重点不明确，相关服务措施不具体或涵盖不全面，得0.1-2.0分； 5.不提供不得分 | 7 |
| 8 | 项目管理团队 | 具备一线在岗绿化工人12人（含）以上，其中至少包含1名业务主管、1名园林或园艺专业技术人员、1名高空作业人员，该项人员配齐得9分。 园林或园艺专业技术人员为中级或以上职称的加3分；高空作业人员增加1人加2分，最多加2分。人员未配齐则该项得0分。 证明材料：投标文件中提供2025年1月1日至今在本单位连续三个月社保缴纳证明扫描件加盖单位公章（涉及电子证书的，可提供官网彩色截图加盖公章），专业技术人员提供职称证书扫描件加盖单位公章，高空作业人员提供高空作业证扫描件加盖单位公章；若用劳务派遣方式的需提供与劳务公司的合同及工资证明。 | 14 |
| 9 | 设备配置 | 1、配备洒水车1辆、高空作业车1辆、垃圾转运车2辆，得8分，不满足不得分。属投标人自有车辆的加分，一辆加1分，最多加4分。 证明材料：车辆为企业自有的须提供车辆行驶证复印件加盖公章；车辆为租赁的须提供租赁合同复印件加盖公章（租赁合同期限须满足本项目服务需求）。 2、配备油锯和高空锯6把以上（含6把），得4分，不满足不得分。如油锯和高空锯全部属投标人自有的加1分。 证明材料：设备为自有的须提供购入发票复印件加盖公章；设备为租赁的须提供租赁合同复印件加盖公章（租赁合同期限须满足本项目服务需求）。 | 17 |
| 10 | 业绩 | 投标人2022年1月1日至投标截止之日，承接过绿化管养服务类业绩（合同内容仅限绿化管养服务），每提供1个业绩得5分，本项最高得10分。 证明材料：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，时间以合同签订时间为准。 | 10 |
| 11 | 价格分 | 满足本磋商文件要求且最后磋商报价单价总计最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价单价总计)×价格权值×100 注：在评审过程中，磋商小组会发现供应商的最后磋商报价明显低于其他供应商的最后磋商报价，其最后磋商报价可能低于成本价的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞争，其响应文件作无效响应处理。 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |

备注： 最终得分取平均值时按四舍五入法保留到小数点后两位数。

# 第五章  政府采购合同格式

（以双方最终签订的合同为准）

2025年美兰区区管道路及公共绿地管养项目

（X包）

管养合同

采  购  人：

中标供应商：

代 理 机 构：

管养合同

甲方：海口市美兰区园林管理局

乙方：

为了明确甲乙双方权利和义务，履行各自的职责。高效优质地完成绿化管理养护任务，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定。经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订本绿化管理养护承包合同。

第一条:项目名称

XXX项目

第二条:承包内容

甲方将XXX项目养承包给乙方(具体管养内容详见附表)。在合同期内，因国家建设需要征用，临时占用绿地或甲方管理需要调整乙方管养绿化地段和管养级别时，管理养护的数量将可能会有所增减，费用也相应增减。管养费用根据实际接管数量进行相应增减，乙方须无条件服从。该地段管养人员由乙方自行安排，由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

第三条:本合同期限

服务期限：   年   月  日-    年   月   日

第四条:承包经费及承包方式

(一)本合同金额:       元。其中甲方按《海口市美兰区园林管理局绿化养护考评管理办法》《海口市美兰区园林管理局绿化养护考评评分表》每月25日前完成对乙方上月绿化管养工作的检查考评，经考评达标后，乙方提供报账资料及发票后，甲方在按规定向财政部门提交付款申请，通过银行转账支付绿化管养费。扣除考核评分扣减金额后，按月拨付余下管养经费。

(二)承包方式:采用全包干的方式，即绿化管理养护任务包干、责任包干、

经费包干的方式实行全承包：甲方将绿化管理养护任务及相应的经费按进度交给乙方，乙方按甲方的管理养护要求和标准组织管理养护工作，并接受甲方的指导、监督和检查验收。

第五条:绿化管理养护工作要求

(一)绿化养护人员和机械配备：包括一线在岗绿化工人  人，其中，绿化管理养护所需的业务主管 人、   名初级以上园林或园艺专业技术人员，保证人员分工到位。公司要按规定为员工购买社保和意外险。配备油锯和高空锯至少  把，可用于运输园林垃圾的车辆  辆，水车  辆，高空作业车  辆。因甲方管理需要调整乙方管养绿化地段和管养级别导致管理养护的数量增减加，人员和设备应当等比例增减加。

(二)绿化管理养护工作要求:

1.绿化保洁：及时清理绿化作业过程中产生垃圾(如树枝、树叶、草屑等)，及时清理枯枝、断枝，保持绿化设施的清洁，及时清理乱涂写、乱张贴、乱悬挂。

2.灌溉、施肥：浇水应根据不同树木的特性、季节、土壤干湿程度确定，做到适时适量不遗漏，每次浇水要浇足浇透。为确保植物的正常生长发育,对树势较弱或生长迟缓的植物进行及时施肥。肥料以有机肥为主，化肥为辅，所施用的肥料不能产生厌恶性味道，一年施肥至少一次。

3.整形修剪：根据植物的生长发育要求、景观要求及安全要求等，对植物进行定期和不定期的修剪。灌木修剪整齐，有层次，无杂草。确保园林树木树冠基本正常，保证整条道路修剪手法一致，行道树分枝点保持在2.8m以上，无明显枯枝死杈，无影响架空线树枝，无影响车辆和行人通行的下垂枝。每3个月清理棕榈类植物的枯枝垂叶和摘除干椰果1次，并进行日常巡查，及时清理突然产生的下垂枝及危险的椰子果，防止掉落伤及行人和其他物体事件。每年压顶修剪不少于XXX株，具体修剪路段由采购人根据实际需求指定。

4.清除杂草及草坪复壮：及时清除行道树下、绿化带及人行道上的杂草，做到草坪覆盖率90%以上，地被覆盖率85％以上，除缀花草坪外草坪内杂草率不得超过8％。

5.补植修复：乔木缺株率不超过5％，对于缺株苗木要适时进行补栽，并保证补栽的苗木规格、种类统一。及时修补黄土裸露，补充缺损苗木。日常管养时发现正常老化植物或被人为破坏、盗窃、交通事故等造成绿化植物损坏的，要及时通报采购人并根据采购人的意见及时修复、补种。

6.扶正支撑：日常巡查发现树木倾斜时，应及时进行扶正(如因树木本身或立地条件限制不适宜扶正，且不存在安全隐患的，经采购人同意，可不进行扶正处理)。树木支撑材料在同一路段内应当统一，支撑方式规范，支撑牢固。

7.植物病虫害防治：配备专业人员，确保按相关操作规程执行，加强日常巡查，早发现、早处理，采取综合防治。及时做好植物病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，增强植物抗病虫害能力。每次进行药物防治前，应将病虫害情况及防治方案报给采购人批准。对已发生的病虫害要及时治理、防止蔓延和影响植物正常生长，最严重的危害率控制在10%以下。严禁使用国家及海南省禁止使用的农药。

8.树干涂白：为防虫防冻，美化街景，乔木粉刷石灰水全年1次，涂白高度要一致，涂1.2米高，涂抹均匀，确保石灰水与树干充分沾合。

9.绿地设施维护：管养路段及公共绿地范围内的所有园林设施（包括但不限于：铺装硬化、凉亭廊架、健身器材、坐凳座椅护栏、浇灌系统、其他情况）的维修更换。

10.绿化保护工作：进行绿地巡查，对破坏公园绿地及影响绿化景观的现象及时劝导和制止。如乙方私自破坏、非法占用绿地或许可其它人破坏、非法占用绿地，甲方将按规定进行扣款和处理。

第六条:绿化管理养护质量标准及检查考评办法

(一)绿化管理养护质量标准按照《海口市城镇园林绿地养护管理标准》要求执行，此标准在合同期内因绿化管理要求需要重新修订或补充其他管理规定

的，按新修订的办法执行。

(二)甲方采取定期检查与日常巡查相结合的办法，对乙方养护质量进行考评验收，发现问题乙方必须按照甲方要求的期限整改完毕。

(三)乙方须按照养护技术要求，做好管养工作，如有种类，数量增减，须经甲方同意且在其指导监督下实施，并按标准增减费用。

第七条:权利和义务

(一)甲方的权利和义务：

1、甲方根据财政制度要求在乙方提供付款材料60日内，按合同规定及时向乙方支付绿化养护工作进度款。

2、甲方对乙方的养护工作进行全面的技术指导、监督，甲方采用日常、月份、专项检查等方法，对乙方养护质量进行检查和验收。

3、甲方监督检查乙方对员工进行培训的情况，以提高绿化管养的技术水平。

4、乙方违反相关规定，发生重大安全事故的，甲方有权单方终止合同。

(二)乙方的权利和义务：

1、乙方有权根据合同领取养护经费。

2、乙方须汇集、整理养护过程的技术资料，做好自检工作，听从甲方人员指挥，接受甲方的监督指导，配合甲方进行检查考评。并指定1名管理人员负责

日常工作中的安排，以及与甲方的沟通等工作，每月报送管养台账一次。

3.对于甲方不定期或突发的关于绿化工作中的要求及工作任务，应积极配合执行，并在甲方规定的时限内完成。

4.为进一步美化城市风貌，乙方需对甲方指定重点路段的乔灌木进行造型修剪。

5.乙方安排专人作为“12345”及数字城管等投诉办件接件办件员，将人员姓名报甲方备案，按照《海口市美兰区12345热线工作运行管理办法》等有关规定开展工作，对于“12345”及数字城管投诉办件，应立即进行处理，并在办件规定时限内完成，每周上报本周内的办件台账。

6.乙方根据本合同所承担的管理管养内容、按实际上岗人数办理员工劳动保险等手续。因劳动、劳务关系产生的一切纠纷，与甲方无关，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

### 7.乙方应为上岗工人购买由甲方规定样式的统一工作服，上岗作业需统一着装。

8.在特殊情况下(台风抢险救灾等工作)，乙方除应做好管辖地点的保护工作外，还应服从采购人的统一指挥和调动，根据甲方要求增加人员和设备等力量参加全区的抢险救灾工作。除合同约定配备的管养人员和车辆设备外，一级应急响应增加应急人员35人，夹机3辆，挖机2辆，油锯高空锯10把，垃圾车10辆；二级应急响应增加应急人员25人，夹机2辆，挖机1辆，油锯高空锯5把，垃圾车5辆；三级应急响应增加应急人员15人，夹机1辆，挖机1辆，油锯高空锯3把，垃圾车3辆。如有其他需求，则根据应急工作需要及甲方要求另行增补。应急工作内容及应急经费根据台风情况另行协定。

9.如区政府有重大活动或任务情况下，乙方应服从甲方的统一指挥和调动。

10.如有管理管养工作在繁华地段进行，乙方自行解决车辆通行问题。

11.严格遵守和执行有关安全施工和文明施工规定，乙方须为作业人员购买意外险，如发生安全事故, 由乙方负责承担相关责任，并承担一切费用。

12.严格遵守和执行有关安全施工和文明施工规定，如发生安全事故，由乙

方负责处理事故，并承担一切费用。

13.乙方不得将绿化管理管养工作转包、分包，一经发现，甲方有权解除合同。

14.乙方必须为管养维护范围内的道路绿化及公共绿地管养树木购买公众责任险，且将该保险凭证向采购人报备(投保范围包括但不限于因自然灾害导致的椰子果、树枝、枯枝、树叶掉落或绿化工人在打草、打药、修剪树木等绿化管养作业时导致意外事故造成第三者人身伤亡或财产损失)。

15.除管养绿化地段增加和管养级别提高外，甲方不因其他任何原因向乙方支付本合同约定金额以外的费用，包括但不限于人员工资、设备、制服等一切费用。

第八条:违约责任

(一)甲方未按合同规定向乙方按时支付管养经费时应承担违约金，违约金

按相应阶段养护费的万分之五每日计算。

(二)甲方在未提前通知乙方的情况下逾期超过10日未进行每月验收的(如遇到法定节假日，则验收日期顺延)，视为验收合格。

(三)甲方每月根据《绿化管养考评评分标准》，同时结合日常巡查情况，进行管养考核打分，考评得分90分（含）以上的不扣减管养经费，89-85分（含）的扣减当月养护经费3%，85分以下的在扣减3%的基础上每减少1分扣减当月养护经费1%。服务期内有2次考核低于60分的中止合同。

(四)乙方每年对所有乔木进行一次树木刷白，刷白高度为1.2米，刷白应均匀细致，树皮裂隙应全部粉刷，高度应整齐划一。甲方12月底进行集中检查，未完成该项工作的扣减管养费10000元，并要求乙方在甲方规定的时间内完成整改工作，否则继续扣减管养费直至整改完成为止。

(五)乙方对于“12345”及数字城管投诉板件处理不及时的或台账上报不及时的，一次扣除当月管养经费1000元。

(六)在特殊情况下(如防风应急抢险等工作)，乙方应急工作人员或应急车辆设备不及时到位的，每少一人或一辆（台）车辆设备扣除当月管养经费3000元。

(七)乙方违反国家法律法规或地方性规定，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。

(八)乙方因机械、工具、技术、劳力等达不到合同要求，甲方有权单方终止本合同，经济损失和法律责任由乙方承担。

(九)乙方擅自将绿化管理养护任务转包给第三者的，甲方有权单方终止本合同。转包合同无效，由此造成的经济损失和法律责任由乙方承担。

第九条:接管与移交

(一)接管：为做好合同期内的管养工作，乙方入场前，甲方应指派现场代表双方共同清点管养范围内数量、面积的交接工作。

(二)移交：养护期满，乙方应积极主动配合与新成交单位办理移交手续。如果乙方不配合移交，应当承担相应违约责任。

第十条:其他

(一)项目在实施过程中发生争议时，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方都有权向甲方所在地人民法院起诉。

(二)本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如乙方对植物数量有异议或发现道路有缺少的，甲乙双方各派员现场清点，再根据清点的数量签订补充协议；如受下一年度招标工作时间影响或因其他原因需顺延服务期限，需甲乙双方协商一致后签订补充协议执行。

(三)本合同自甲乙双方法定代表人签字盖章之日起生效，在出现下列情况时终止。

1、期限届满时自行终止；2、出现合同中列出的终止事由；3、因政府体制改革需要终止合同的；4、法律规定的终止事由。

(四)本合同由海口市美兰区园林管理局负责解释。

(五)本合同一式伍份，甲方、乙方各执贰份，代理方执壹份。

附件:1.公司营业执照

2.中标通知书

3.管养工作报价清单表

4.管养绿化明细表

甲方： （盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

开户名：

开户银行：

账   号：

代 理 机 构：

（盖章签名）

签订日期：     年    月   日

# 第六章  响应文件格式

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

（正本/副本）

供应商名称：

地    址：

电    话：

日    期：   年   月  日

## 一、报价一览表

| 项目名称 | 响应报价 （人民币/元/年） | 合同履行期限（服务期限及服务时长） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |
| 温馨提示：请注意核对并确保报价信息正确且大小写一致。 |  |  |  |
| 是否小微型企业产品：是（ ）；否（ ） |  |  |  |
| 是否监狱企业参加采购活动：是（ ）；否（ ） |  |  |  |
| 是否残疾人福利性单位参加采购活动：是（ ）；否（ ） |  |  |  |

注：

1、是否小微型企业栏、是否监狱企业栏及是否残疾人福利性单位栏，在相应的括弧里打勾（√）。

2、报价包含税费、资料费、劳务酬金、交通住宿费等为履行本项目所需的一切费用。在履行过程中，因物价、政策、税费、人力成本调整、机械调价导致的价格变动等风险由供应商承担，采购人不再支付任何其他费用。

供应商名称（加盖公章）：

日    期：   年   月  日

1.1已标价清单

(报价封面格式仅供参考，也可自拟；供应商根据第二章 采购需求中“第二部分 采购需求清单”提供的清单内容及格式编制本项；各分项报价合计应当与“报价一览表”响应总价相等。第一次报价，所有供应商都要提供已标价清单，但由于磋商过程中涉及到最终报价，故仅成交单位在成交后提供最终报价的已标价清单。)

参考封面格式如下：

项目名称：

响应报价（小写）：

（大写）：

供 应 商 ：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编制时间： 年 月 日

## 二、响应代表身份证明材料

## 1、法定代表人/主要负责人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年  月  日

姓名：   性别：     年龄：

系（供应商名称）的法定代表人/主要负责人。

特此证明。

供应商名称（加盖公章）：

日    期：   年   月  日

附：法定代表人/主要负责人身份证正反面复印件。

2、授权委托书

（采购代理机构）：

本授权声明：（供应商名称）法定代表人/主要负责人（姓名）授权（被授权人姓名）为本单位 “（项目名称）” 项目（项目编号）响应活动的合法代表，以本单位名义全权处理该项目有关响应、签订合同以及执行合同等一切事宜。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/主要负责人（签字或盖名章）：

日    期：   年   月  日

附 ：响应代表身份证正反面复印件

## 三、响 应 函

（采购代理机构）：

根据贵公司（项目名称）项目（项目编号）的竞争性磋商公告，本响应代表（全名）代表本单位（供应商名称）提交下述文件正本一份和副本二份及电子版一份。

据此函，响应代表承诺如下内容（本承诺内容为响应基本要求，如不满足或有缺漏项的，视为响应无效）：

1、同意在本项目采购文件中规定的提交响应文件之日起60日历天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、完全理解磋商文件的要求，若有偏差，已在响应文件中予以明确特别说明。

3、本单位完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

4、愿意向贵公司提供任何与本项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵公司需要，本单位愿意提供本单位作出的一切承诺的证明材料。

5、本单位已详细研究并接受磋商文件的所有内容包括修改文件(如果有)、所有已提供的参考资料以及有关附件，并完全明白此磋商文件没有倾向性及排斥潜在供应商的内容，以及磋商文件关于实质性要求的内容，本单位放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

6、采购人若需追加采购本项目磋商文件所列相关货物和服务，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证质量。

7、我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、履行合同所必需的设备和专业技术能力、在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

响应代表（签字或盖章）：

日    期：   年   月  日

## 四、资格审查资料

有格式的按照格式提供，无格式的自拟。

格式1：资格承诺函

资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。

4.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及环保类行政处罚记录。

5.我单位没有被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.投标(或参与采购活动)资格没有被取消、暂停，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

7.与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无,填写“无”)，将不参加同一合同项下的政府采购活动:

（1）我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下：            。

（2）我单位直接控股的其他单位如下：            。

（3）与我单位存在管理关系的其他单位如下：            。

8.我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

9.本项目如为信息系统建设项目，我单位不属于该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

10.如违反上述承诺，同意将相关失信行为纳入信用信息共享平台。

11.同意此承诺书在本项目采购公告公示平台公示，接受社会各界监督。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

注：第4条所述“重大违法记录”是指未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料（证明材料有时间效应的，应提供自发布公告之日起最近1年内的证明材料）。提供以上某项资格要求对应的证明材料时供应商可以删减承诺函中对应的承诺事项并调整序号。

承诺供应商：                     （全称并加盖公章）

单位负责人或授权代表：                     （签字或盖章）

日期：       年    月    日

格式2：

政府采购活动前三年内无环保类行政处罚记录声明函

（采购人、采购代理机构）：

本公司声明如下：

本单位在参加（项目名称）项目（采购编号: （项目编号））的政府采购活动前三年内，未有环保类行政处罚记录。若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日    期：   年   月  日

联合体协议

本项目不接受联合体。

## 五、磋商保证金缴纳凭证

本项目不做保证金要求

## 六、技术、商务要求响应表

本表编制说明：

- 供应商须把第三章、采购需求书的内容按顺序列入此表对应逐条应答。

| 序号 | 服务名称（或需求类别、服务内容、服务要求等条款） | 原技术规范和其他要求条款描述 | 供应商技术规范和其他要求响应条款描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、此表为表样，列数和行数可根据采购需求的内容调整，其他部分表式不变。

2、如采购需求中的服务名称或要求类别目录级别下有子项，应按其目录级别的最小单元进行逐条对应响应。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。磋商小组评审时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅第三章采购需求中相关内容描述以及要求提供的相关技术资料判断是否满足要求。

供应商名称（加盖公章）：

日    期：   年   月  日

## 七、其他商务技术证明材料

供应商根据竞争性磋商文件要求认为需提供的其他商务技术说明材料，格式自定。

## 以下格式由供应商自行选择提供，如不符合可不提供。

## 附件1：中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件2：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

## 附件3：监狱企业证明文件（如有）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、供应商为非监狱企业的，可不提供此声明。